Сводный отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

за 2017 год

В Важинском городском поселении в 2017 году действовало 9 муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2017 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере   32 981,2 тыс. руб., профинансировано 30 843,3 тыс. руб. или 93,52 % от плановых назначений.

Планируемое финансирование муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

- средства местного бюджета – 19 422,2 тыс. руб. или 58,89 % от запланированного на год по всем программам;

- средства областного бюджета – 13 303,0 тыс. руб. или 40,34 %;

- средства федерального бюджета – 256,0 тыс. руб. или 0,78 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  | План финансирования на 2017 год | Фактическое финансирование на 01 января 2018 года | % исполнения на 01 января 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие автомобильных дорог МО Важинское городское поселение» на 2015 -2017 годы | всего | 2 354,80 | 2 077,20 | 88,21 |
|  |  | фб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | об | 683,10 | 683,10 | 100,00 |
|  |  | мб | 1 671,70 | 1 394,10 | 83,39 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Важинское городское поселение» на 2015-2017 годы» | всего | 2 354,80 | 2 077,20 | 88,21 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 683,10 | 683,10 | 100,00 |
|  |  | мб | 1 671,70 | 1 394,10 | 83,39 |
| 2 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории МО «Важинское городское поселение» на 2015 – 2017 годы | всего | 3 892,20 | 3 887,90 | 99,89 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | мб | 3 892,20 | 3 887,90 | 99,89 |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики на территории МО "Важинское городское поселение" на 2015 – 2017 годы» | всего | 73,00 | 68,70 | 94,11 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об |  |  |  |
|  |  | мб | 73,00 | 68,70 | 94,11 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Важинское городское поселение» на 2015 – 2017 годы» | всего | 3 819,20 | 3 819,20 | 100,00 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об |  |  | 0,00 |
|  |  | мб | 3 819,20 | 3 819,20 | 100,00 |
| 3 | Безопасность Важинского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 100,00 | 10,60 | 10,60 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об |  |  |  |
|  |  | мб | 100,00 | 10,60 | 10,60 |
| 4 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 9 525,50 | 8 59,70 | 86,10 |
|  |  | фб | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | об | 5 397,40 | 4 162,50 | 77,12 |
|  |  | мб | 4 428,20 | 4 297,20 | 97,04 |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ" | всего | 5 336,70 | 4 388,80 | 82,24 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 4 310,40 | 3 378,30 | 78,38 |
|  |  | мб | 1026,40 | 1010,50 | 98,45 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы" | всего | 570,70 | 252,00 | 44,16 |
|  |  | фб |  |  | 0,00 |
|  |  | об | 543,50 | 240,70 | 44,29 |
|  |  | мб | 27,20 | 11,30 | 41,54 |
| 4.3. | Подпрограмма 3 "Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы" | всего | 3 918,10 | 3 818,90 | 97,47 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 543,50 | 543,50 | 100,00 |
|  |  | мб | 3 374,60 | 3 275,40 | 97,06 |
| 5 | Культура в Важинском городском поселении на 2015 – 2017 годы | всего | 10 844,80 | 10 844,80 | 100,00 |
|  |  | фб | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | об | 2 259,60 | 2 259,60 | 100,00 |
|  |  | мб | 8 585,20 | 8 585,20 | 100,00 |
| 5.1. | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» | всего | 10 021,20 | 10 021,20 | 100,00 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 2 100,90 | 2 100,90 | 100,00 |
|  |  | мб | 7 920,30 | 7 920,30 | 100,00 |
| 5.2. | Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в Важинском городском поседении на 2015-2017 годы» | всего | 823,60 | 823,60 | 100,00 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 158,70 | 158,70 | 100,00 |
|  |  | мб | 664,90 | 664,90 | 100,00 |
| 6 | Обеспечение качественным жильём граждан и улучшение жилищных условий на территории МО "Важинское городское поселение" на 2017 – 2019 годы | всего | 3 135,50 | 3 135,20 | 99,99 |
|  |  | фб | 256,00 | 256,00 | 100,00 |
|  |  | об | 2 775,50 | 2 775,50 | 100,00 |
|  |  | мб | 104,00 | 103,70 | 99,71 |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей МО "Важинское городское поселение" на 2017 – 2019 годы" | всего | 3 135,50 | 3 135,30 | 99,99 |
|  |  | фб | 256,00 | 256,00 | 100,00 |
|  |  | об | 2 775,50 | 2 775,50 | 100,00 |
|  |  | мб | 104,00 | 103,70 | 99,71 |
| 7 | Развитие части территории МО «Важинское городское поселение» на 2017-2019 годы | всего | 2 296,90 | 2 296,90 | 100,00 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об | 2 187,50 | 2 187,50 | 100,00 |
|  |  | мб | 109,40 | 109,40 | 100,00 |
| 8 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об |  |  |  |
|  |  | мб | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| 9 | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Важинское городское поселение» на 2015-2017 годы | всего | 476,50 | 76,00 | 15,95 |
|  |  | фб |  |  |  |
|  |  | об |  |  |  |
|  |  | мб | 476,50 | 76,00 | 15,95 |
|  | Итого | всего | 32 981,20 | 30 843,30 | 93,52 |
|  |  | фб | 256,00 | 256,00 | 100,00 |
|  |  | об | 13 303,10 | 12 068,20 | 90,72 |
|  |  | мб | 19 422,20 | 18 519,10 | 95,35 |

Краткая информация об итогах реализации муниципальных программ в 2017 году

1. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Важинское городское поселение»  на 2015 – 2017 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год составило – 2 354,8 тыс. руб., в том числе 1 671,7 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета, 683,1 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

По состоянию на 31 декабря 2017 года освоены средства в размере 2 077,2 тыс. руб. Процент освоения составил 88,2 %. Не полное освоение средств связано с: невыполнением подрядной организацией в установленный срок обязательств по инвентаризации дорог (работы были выполнены и оплачены в 2018 году), не предоставлением подрядной организацией по расчистке дорог документов на оплату (документы были представлены в 2018 году), а также с экономией при исполнении муниципальных контрактов по расчистке дорог от снега (из-за погодных условий).

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии постановлением от 20.02.2014г. № 17 администрации МО «Важинское городское поселение» «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское городское поселение», которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс результативности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам МО «Важинское городское поселение» на 2015-2017 годы» составил 1,01.

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам МО «Важинское городское поселение» на 2015-2017 годы»  составил 0,89 – запланированный уровень эффективности.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Важинское городское поселение» на 2015-2017 годы» не проводилась, так как в 2017 году мероприятия не планировались и не выполнялись.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 год отмечаются:

-) проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог;

-) ремонт 2-х участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Свирская в г.п. Важины, протяженностью 523 метра, площадью 2 353,5 м2;

-) ремонт 2-х участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная в г.п. Важины, протяженностью 370 метров, площадью 1 665,0 м2;

-) выполнение работ по содержанию (расчистка от снега, грейдирование, подсыпка) улично-дорожной сети;

-) снижение доли автомобильных дорог местного значения поселения, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог;

-) выполнение комплекса кадастровых работ на автомобильные дороги с изготовлением технических планов и постановке на кадастровый учет (д. Усланка: ул. Корбинская, ул. Олонецкая, ул. Сосновая, г.п. Важины: подъезд к физкультурно-оздоровительному комплексу);

-) снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2014 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1 Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям от общей протяжённости дорог | % | 96,9 | 92,49 | 92,0 |
|  |  | км | 30,497 | 29,104 | 28,964 |
| 2. | Показатель 2 Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | кв. м. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель 3 Снижение риска возникновения ДТП на автомобильных дорогах местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 |

2. Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории МО «Важинское городское поселение» на 2015 – 2017  годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год – 3 892,2 тыс. руб., освоено 3 887,9 тыс. руб., или 99,9 %.

Результаты оценки эффективности:

Индекс эффективности Программы «Развитие молодежной политики,  физической культуры  и спорта в Важинском городском поселении на 2015-2017 годы»,  составил 5,40 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики,  физической культуры  и спорта в Важинском городском поселении на 2015-2017 годы», были  выполнены в полном объеме.

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | чел. | 30 | 33 | 253 |
| 2. | Показатель 2. Численность молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на пропаганду здорового образа жизни | чел. | 19 | 22 | 80 |
| 3. | Показатель 3. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 90 | 99 | 475 |
|  | Показатель 4. Численность детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 25 | 28 | 291 |
| 4. | Показатель 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | чел. | 3 | 6 | 3 |

3. Муниципальная программа

«Безопасность Важинского городского поселения на 2015-2017 годы»

Плановое финансирование муниципальной программы на 2017 год составило – 100,0 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 31 декабря 2017 года освоены средства в размере 10,6 тыс. руб. Процент освоения составил 10,6 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии постановлением от 20.02.2014г. № 17 администрации МО «Важинское городское поселение» «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское городское поселение», которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс результативности программы «Безопасность Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» не определялся, так как программой не определены планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности программы «Безопасность Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» составил 0,11 – низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 год отмечаются:

-) Приобретение бензина для пожарных мотопомп;

-) Приобретение стендов по ГО и ЧС;

-) Мероприятия по тушению пожара на полигоне ТБО.

4. Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы»

Плановое финансирование муниципальной программы на 2017 год составило – 9 865,7 тыс. руб., в том числе 4 178,2 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета, 5 647,3 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 40,2 тыс. руб. – за счет внебюджетных источников.

По состоянию на 31 декабря 2017 года освоены средства в размере 8 499,9 тыс. руб. Процент освоения составил 86,1 %. Не полное освоение средств связано с экономией при проведении электронного аукциона по ремонту теплотрассы, а также недобросовестностью поставщика при поставке светодиодных светильников (муниципальный контракт расторгнут администрацией в одностороннем порядке в 2018 году).

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии постановлением от 20.02.2014г. № 17 администрации МО «Важинское городское поселение» «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское городское поселение», которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс результативности Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ» составил 0,47.

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ» составил 0,39 – низкий уровень эффективности.

Индекс результативности Подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы» составил 1,0.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы» составил 0,44 – низкий уровень эффективности.

Индекс результативности Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» составил 1,0.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» составил 0,97 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 год отмечаются:

-) проверка сметной документации на ремонт участка тепловой сети;

-) выполнение работ по ремонту участка тепловой сети протяженностью 280 м (в двухтрубном исчислении);

-) организация содержания и ремонта уличного освещения;

-) приобретение и установка детской игровой площадки вблизи д. 7А  по ул. Школьная;

-) благоустройство территории: ремонт, установка и снятие пешеходного моста через р. Важинка, уборка несанкционированных свалок, уборка территории поселка и  др.;

-) взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

-) ремонт муниципальной квартиры;

-) изготовление и утверждение схемы газоснабжения;

-) работы по ликвидации борщевика Сосновского;

-) приобретение 52 светодиодных светильников уличного освещения в г.п. Важины;

-) ремонт автомобильных дорог в г.п. Важины (подсыпка и планировка ЩПС).

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы:

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2014 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1 Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры | ед. | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Показатель 2 Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей | км | 1,0 | 0,78 | 0,28 |
| 3. | Показатель 3 Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 | 3,0 | 1,0 | 0,054 |
| 4. | Показатель 4 Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности | ед. | 6 | 2 | 2 |
| 5. | Показатель 5 Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства | ед. | 20 | 5 | 5 |

5.  Муниципальная программа «Культура в Важинском городском поселении на 2015-2017 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 10 844,8 тыс. руб., в том числе 2 259,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 8 585,2 тыс. руб. - средства бюджета МО «Важинское городское поселение». Исполнение за 2017 год  составило 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении на 2015-2017 годы» составил 1,515 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 2017 году в рамках Подпрограммы 1 муниципальной программы «Культура в Важинском городском поселении на 2015-2017 годы», были  выполнены в полном объеме.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении на 2015-2017 годы» составил 0,56 – низкий уровень эффективности. Это связано с тем, что в начале 2017 года закрылась Курповская библиотека, а в программу не вносилась корректировка плановых показателей.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017г. | Достигнутое значение показателя за 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение творческой и социальной активности населения Важинского городского поселения | Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий. | человек | 13174 | 14096 | 14539 |
| 2 | Повышение профессионального уровня работников МБУК «Важинское КО» | Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Развитие и модернизация библиотечной системы Важинского городского поселения | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Важинского городского поселения | человек | 24,427 | 24,517 | 12,411 |
| 4 | Социокультурные мероприятия | Количество социокультурных мероприятий | единиц | 49 | 51 | 55 |

6. Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Важинского городского поселения на 2017-2019 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства бюджетов в размере 3 135,50 тыс. руб., в т. ч. федерального 256,00 тыс. руб., областного 2 775,50 тыс. руб., местного 104,00 тыс. руб.

Исполнение в 2017 году составило 3 135 249,00 руб., в т. ч.: средства федерального бюджета – 256 085,61 руб., средства областного бюджета – 2 775 391,39 руб., средства местного бюджета – 103 772,00 руб. и внебюджетные средства граждан – 956 066,00, в том числе размер средств материнского капитала 696 676,00 и размер собственных средств 252 600,00 Процент освоения – 100,00 %.

В рамках муниципальной программы в 2017 году реализованы мероприятия по подпрограмме «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей МО «Важинское городское поселение» на 2017 – 2019 годы».

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ МО «Важинское городское поселение»), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей МО «Важинское городское поселение» на 2017 – 2019 годы»

составил 0,99 – высокий уровень эффективности.

В 2017 году были предоставлены социальные выплаты на безвозмездной основе за счет средств бюджетов 4 семьям, приобретено 4 жилых помещения общей площадью 123,2 м².

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

Таб.

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2017 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1. | Показатель 1. Общая площадь построенного (приобретенного) жилья (по нормативу) | м2 | 125 | 125 | 123,9 |
| 2. | Показатель 2 . Количество молодых семей улучшивших жилищные условия. | Семей | 4 | 4 | 4 |

7. Муниципальная программа

«Развитие части территории  муниципального образования

«Важинское городское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год составило – 2 296,9 тыс. руб., в том числе 109,4 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета, 2 187,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

По состоянию на 31 декабря 2017 года освоены средства в размере 2 296,9 тыс. руб. Процент освоения составил 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии постановлением от 20.02.2014г. № 17 администрации МО «Важинское городское поселение» «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское городское поселение», которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс результативности программы «Развитие части территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы» составил 0,79.

Низкий показатель индекса результативности программы связан с тем, что жители сельских населенных пунктов на собраниях, состоявшихся осенью 2016 года, не приняли решений о выполнении в 2017 году мероприятий по благоустройству территорий гражданских кладбищ (показатель 1), а соответствующие изменения в муниципальную программу внесены не были.

Индекс эффективности программы «Развитие части территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2017 – 2019 годы» составил 0,79 – низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов отмечаются:

-) Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ремонта автомобильных дорог в д. Курпово, д. Купецкое, д. Ульино, д. Усланка, д. Согиницы, д. Гришино, д. Заозерье;

-) Замена светильников на светодиодные и установка приборов учета электроэнергии в д. Курпово, д. Купецкое, д. Ульино, д. Усланка, д. Согиницы, д. Гришино, д. Заозерье;

-) Приобретение и установка детских игровых площадок  в д. Гришино и д. Курпово;

-) Обустройство пожарного водоема в д. Ульино;

-) Изготовление и установка навесов для работы автолавки в д. Гришино и в д. Заозерье;

-) Оканавливание территории в д. Согиницы;

-) Замена водоотводной трубы в д. Ульино;

-) Ремонт колодца в д. Курпово.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы:

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2016 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1 Количество благоустроенных территорий гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах | ед. | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Показатель 2 Площадь отремонтированных автомобильных дорог | м2 | 23 950 | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Показатель 3 Количество противопожарных мероприятий | ед. | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Показатель 4 Количество вновь введённых и отремонтированных объектов благоустройства | ед. | 12 | 12 | 14 |

8. Муниципальная программа

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015-2017 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год – 55,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 года выделены средства в размере 55,0 тыс. руб., освоение составило 100 %.

В 2017 году оказана информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, на выполнение данного мероприятия выделены средства бюджета Подпорожского городского поселения в объеме 55,0 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности:

Индекс эффективности программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015-2017 годы» за 2017 год составил 0,81. Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2013 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Важинского городского поселения | % (к предыдущему году) | 100 (74 субъекта МСП) | 102,7 (80 ед.) | 87,8 (65 ед.) |

9. Муниципальная программа

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципальное образование «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015-2017 годы»

Общее финансирование муниципальной программы на 2017 год составило – 476,5 тыс. руб. Фактически использовано 75,977 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии постановлением от 20.02.2014г. № 17 администрации МО «Важинское городское поселение» «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское городское поселение», которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс результативности программы  «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципальное образование «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015-2017 годы» составил 10,67.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 год отмечаются:

-) получение сведений об основных характеристиках объектов недвижимости       (государственной регистрации права на дома и автомобильные дороги местного значения и теплотрассу);

-) Подготовка отчетов по оценке стоимости муниципального имущества;

-) Получение   технического плана на тепловую сеть к ФОКу.

Высокий уровень эффективности 1,7.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы:

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2014 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1 Количество свидетельство государственной регистрации права на ОКС | шт. | 1 | 3 | 20 |
| 2. | Показатель 2 Количество отчетов по составлению стоимости муниципального имущества в т т.ч. земельных участков | шт. | 1 | 1 | 12 |
| 3. | Показатель 3 Количество свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Показатель 4 Количество кадастровых паспортов сформированных земельных участков для целей строительства и (или) осуществления полномочий | шт. | 4 | 6 | 1 |