АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля 2016 года № 8

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» в новой редакции

В целях обеспечения комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Важинское городское поселение» от 20.02.2014г. № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Важинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее – Программа) в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО  «Важинское городское поселение» от 14.11.2014г. № 202, от 12.11.2015г. № 358.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы корректировке подлежат мероприятия программы и объёмы финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление на официальном  сайте  администрации  МО «Важинское городское поселение» в сети Интернет www.vazhiny.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                              А.А. Афонин

Приложение

к постановлению администрации

МО «Важинское городское поселение» 
от 01.02.2016г. № 8

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры,

повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения

на 2015-2017 годы»

г.п. Важины

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры,  повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения

на 2015 - 2017 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Соисполнители муниципальной программы | Общественные советы частей территории г.п. Важины |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования ЖКХ». Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы». Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы». |
| Цели муниципальной программы | Удовлетворение потребностей и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. Улучшение экологической безопасности поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения; Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры; Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования; Повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей. Площадь отремонтированного жилищного фонда. Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 14 642,037 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 7 006,8 тыс. руб.; 2016 год – 3 835,237 тыс. руб.; 2017 год – 3 800,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 938,552 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 797,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 141,552 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 11 507,981 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 209,8 тыс. руб.; 2016 год – 2 498,181 тыс. руб.; 2017 год – 3 800,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 195,504 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 195,504 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2017 года: Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 2-х единиц. Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км. Площадь отремонтированного жилищного фонда составит не менее 3,0 тыс. м2. Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 6 единиц. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 20-ти единиц. |

## Характеристика текущего состояния и основных проблем.

Одной из основных задач Администрации Важинского городского  поселения является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса,  осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

  - Водоснабжение.

Водозабор на хозяйственно-питьевые нужды на территории МО «Важинское городское поселение» осуществляется из подземных источников – артезианских скважин, а также из личных и коллективных колодцев. Централизованным водоснабжением обеспечена часть жилого фонда и общественных зданий г.п. Важины. В д. Купецкое централизованное водоснабжение осуществляется посредством трех уличных водоразборных колонок. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 72%. Количество артезианских скважин составляет 9 единиц. Из них в настоящее время функционируют 4 скважины в г.п. Важины и по одной скважине в д. Курпово, д. Купецкое, д. Усланка и д. Согиницы Подпорожского городского поселения. Таким образом, на территории Важинского городского поселения целесообразно выделить пять технологических зон центрального водоснабжения (ТЗВС): «Центральная», «поселок Рейда», «Новый поселок», «Лаптевщина», «Купецкое». Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории д. Гришино, д. Согиницы, д. Заозерье, д. Курпово, д. Усланка, д. Ульино, а также территории г.п. Важины и д. Купецкое.

Данные по артезианским скважинам приведены в таблице 1.

Таблица № 1.

| Наименование | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 10839 «Центральная» | г.п. Важины, ул. Школьная, д. 1б | 1951 | К 100-65-200 |
| Артезианская скважина № 45557 «поселок Рейда» | г.п. Важины, ул. Боровая, д.31а | 1977 | ЭЦВ 6-6,5-85 |
| Артезианская скважина № 10884 «Новый поселок» | г.п. Важины, ул. Песочная, д.23 | 1951 | ЭЦВ 6-6,5-85 |
| Артезианская скважина № б/н «Купецкое» | д. Купецкое, ул. Солнечная | Данные отсутствуют | - |
| Артезианская скважина № б/н «Лаптевщина» | г.п. Важины, ул. Карерная | Данные отсутствуют | ЭЦВ 6-6,5-85 |
| Артезианская скважина | д. Курпово | Данные отсутствуют | - |
| Артезианская скважина | д. Усланка | Данные отсутствуют | - |
| Артезианская скважина | д. Согиницы | Данные отсутствуют | - |
| Артезианская скважина | г.п. Важины, ул. Трифанова | Данные отсутствуют | - |

В г.п. Важины функционирует 4 насосные станции, на которых установлено 6 единиц насосного оборудования, в том числе 4 рабочих и 2 резервных, по следующим адресам:

1. Насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Центральная», ул.Школьная, д. 1б;

2. Насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «поселок Рейда», ул.Боровая, д.31а;

3. Насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Новый поселок»,ул. Песочная, д.23.

4. Насосная станция 1-го и 2-го подъема ВНС «Лаптевщина», ул. Карьерная.

Протяженность водопроводных сетей составляет 9,62 км. Суммарный процент износа сетей составляет 35%. В среднем количество аварий в сетях водоснабжения и водоотведения составляет 7 аварий в год. Все трубы централизованной системы холодного водоснабжения выполнены из двух видов материалов. Техническое состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным, в реконструкции нуждаются 31% (2,96 км) от общей протяженности сетей водоснабжения. Отсекающая арматура также нуждается в замене. Фактические потери в сетях на данный момент составляют 12,7% от отпуска в сеть. В связи с аварийными ситуациями на сетях и отсутствия или выхода из строя отсекающей арматуры производится отключение водоснабжения одновременно в нескольких микрорайонах поселка.

  - Водоотведение, канализация и очистка сточных вод.

Хозяйственно-бытовая канализация г.п. Важины принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий.

Протяженность сетей канализаций составляет 3,654 км, из них большая часть самотечные. Диаметр уложенных труб – 150мм. Материал трубопроводов – чугун, керамика, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 1,8 до 4-х метров. Средний износ сетей составляет 67%, износ отдельных участков превышает 80%.

По самотечным трубам отведение коммунально-бытовых стоков осуществляется к канализационной насосной станции (КНС). Данные по КНС представлены в таблице 2.

Таблица № 2.

| Наименование | Местоположение | Марка насоса, кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС | ул. Школьная, д.6б | СМ 125-80-315/4 – 2 шт. | Перекачивание стоков по магистральному коллектору на НОС |

На территории Важинского городского поселения целесообразно выделить  одну технологическую зону централизованного водоотведения, соответствующую технологической зоне водоснабжения «Центральная». Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий через канализационные напорные и самотёчные сети собираются и поступают на канализационные очистные сооружения (далее КОС) на ул. Советская, д.16. После прохождения очистки стоки сбрасываются в реку Свирь.

Проектная мощность КОС составляет 0,39 тыс. м3/сутки, введены в действие в 2003 году (первая очередь), дальнейшее строительство в настоящее время заморожено, в связи с чем стоки проходят неполную очистку, после чего транспортируются на иловые карты КОС для дальнейшей очистки.

На КОС эффективность очистки стоков достигает 87%, применяется иловая очистка, работают только вторичные отстойники, производится ультра-фиолетовая очистка.

Существующая технология очистки сточных вод не способна обеспечить сброс ресурса качества установленного требованиям, поэтому необходимо провести строительство второй очереди КОС, которое предусматривает полную очистку сточных вод и переработку ила на месте (установка доочистки стоков на фильтрах, резервуара промывной воды, резервуара грязной промывной воды с погружными насосами,   корпуса обезвоживания осадка, реагентное хозяйство).

Ливневая канализация в Важинском городском поселении отсутствует.  Поверхностные сточные воды попадают в общую хозяйственно-бытовую канализацию, затопляют территории населенных пунктов. При этом происходит загрузка оборудования КНС и КОС. Как результат большие объёмы неочищенных стоков сбрасываются в водоём, что неблагоприятно сказывается на экологическом состоянии водных ресурсов реки Свирь. Требуется провести работы по обследованию территорий для дальнейшего строительства  системы ливневой канализации.

  - Теплоснабжение.

Центральное теплоснабжение есть только в административном центре Важинского городского поселения – г.п. Важины. Теплоснабжение поселка обеспечивает одна автоматизированная газовая котельной БМК-6,4 МВт, работающая на природном газе (резервное топливо – дизельное). Котельная обеспечивает теплом часть жилого фонда (17 домов)  и некоторые объекты социальной инфраструктуры (7 ед.) поселка Важины. Остальная часть жилого фонда оснащена индивидуальными системами отопления. Теплоснабжение объектов производственного назначения осуществляется от индивидуальных котельных.

Система теплоснабжения от котельных двухтрубная, зависимая, закрытая. Теплоносителем для систем отопления жилых и общественных зданий является сетевая вода с расчетными параметрами на выходе из котельной  95°С, на входе – 70°С. Системы горячего водоснабжения нет.

Данные по котельной  приведены в таблице № 3.

Таблица № 3.

| Адрес местоположения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Марка и количество установленного котлового оборудования | Устано- вленная мощность МВт, Гкал/час | Макси- мальная подклю- ченная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Школьная | 2013 | Природный газ | 2 котла Duotherm 3200 | 6,4 / 5,504 | 4,346 |

Данные по системам центрального теплоснабжения (СЦТ) от котельных Важинского городского поселения приведены в таблице № 4.

Таблица № 4.

| СЦТ от котельной | Протяженность тепловых сетей (двухтрубное исчисление), км | Количество тепловых колодцев (ТК) / запорной арматуры (ЗА), ед. | Кол-во подключенных жилых домов / соц. знач. объектов, ед. | Количество обслуживаемого населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № б/н | 2,562 | 28 / 56 | 17/ 7 | 2054 |

Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,562 км в двухтрубном исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных труб, в изоляции из минеральной ваты. В настоящее время при проведении ремонтных работ используются стальные трубы в изоляции из пенополиуретана (ППУ). Основная часть трубопроводов проложена в железобетонных лотках с крышками, однако имеются участки тепловых сетей подземной, бесканальной прокладки.

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системах централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализации и очистки сточных вод Важинского городского поселения является изношенность сетей, необходимость замены устаревшего оборудования, отсекающей запорной арматуры. Износ трубопроводов некоторых участков систем теплоснабжения составляет до 70%.

  - Газоснабжение.

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для Важинского городского  поселения является газификация. Мероприятия по газификации Важинского городского поселения в 2012-2014г.г. реализовались в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Ленинградской области.

Был построен распределительный газопровод среднего давления протяженностью  4820 метров, а так же 48 газопроводов-вводов к частному сектору.

Необходимо разработать и утвердить схему газоснабжения Важинского городского поселения, а также продолжить разработку проектной документации по строительству газопровода среднего давлении для газификации частного сектора микрорайонов «Новый поселок», «поселок Рейда», «Северная», д.Курпово,  д.Купецкое, д. Ульино, д.Усланка, а так же здания муниципальной бани.

Реализация данных мероприятий будет способствовать  обеспечению возрастающих потребностей экономики и населения Важинского городского поселения в энергоресурсах, экономии бюджетных средств на содержание бани (закупка топлива (уголь и гранулы), снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (дрова),  повышению уровня жизни населения, созданию предпосылок для устойчивого развития территории Важинского городского поселения.

  - Электроснабжение.

Поставщиком электрической энергии в поселении  является организация АО «Петербургская сбытовая компания».

Электроснабжение осуществляется сетевой организацией ПАО «Ленэнерго», филиал Новоладожские электрические сети.

Потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/6/0,4 кВ от электросетевых предприятий через распределительные подстанции. Электрические сети поселка находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.

С целью обеспечения высокой безопасности и  повышения надежности эксплуатации электроснабжения населенных пунктов поселения систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических сетей, замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, прокладка воздушных линий с использованием провода марки СИП и другие ремонтно-восстановительные работы.

На территории Важинского городского поселения действует 18 объектов уличного освещения, общая протяженность сетей уличного освещения составляет 2,5 км, установлено 323 светильника, из них 274 единицы – на территории поселка Важины. 9 объектов уличного освещения оборудованы приборами учета электрической энергии.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

- замена светильников марки РКУ с дроссельными ртутными лампами (ДРЛ) на светильники ЖКУ с дроссельными натриевыми лампами (ДНаТ) и светодиодные светильники;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

В настоящее время в системе электроснабжения существует проблема изношенности сетей и оборудования;

  - Благоустройство и обращение с твердыми бытовыми отходами.

Благоустройство Важинского городского поселения включает в себя комплекс мероприятий, которые необходимы для придания поселку эстетического вида – это озеленение территорий, содержание цветников и кустарников, уборка несанкционированных свалок, оборудование и содержание детских площадок и комплексов, оборудование ограждений газонов, тротуаров и пр. Обеспечение полноценного отдыха, создание здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. А также улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территорий поселения.

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Важинского городского поселения производится управляющей компанией ООО «ВЖХ». Сбор ТБО осуществляется на 7 контейнерных площадках, 3 из которых оборудованы в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Для выполнения работ по вывозу твердых бытовых отходов с территории поселения используется специализированная техника. Её перечень приведен в таблице № 5.

Таблица № 5.

| № п/п | Наименование | Срок эксплуатации | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МТЗ-82.1 с прицепом 2ПТС-4 | 8 лет | ООО «ВЖХ» |
| 2. | Контейнеровоз ЗИЛ МСК-ТП | 9 лет | ООО «Никольская жилищная компания» |

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на рекультивируемый участок  отработанного карьера ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод», (Подпорожское лесничество, Важинское сельское лесничество).

Объем собранных твердых бытовых отходов за 2013 год по Важинскому городскому поселению составил  6987,94 тыс. м.куб.

Подпорожский район включен в региональную программу Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2011-2015 г.г.», где предусмотрено строительство полигона твердых бытовых отходов в Подпорожском районе.  Для его строительства выделен земельный участок, который находится в 0,7 км на юго-восток от деревни Гоморовичи и в 32 км к востоку от города Подпорожье (47 км от г.п. Важины). Мощность полигона – 100 тыс.м3/год.  Проектируемый объект (полигон) – комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых  и отдельных видов промышленных отходов, образующихся на территории всего Подпорожского района Ленинградской области. Введение данного объекта обеспечит защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, будет препятствовать распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

  - Жилищный фонд Важинского городского поселения.

Состав жилищного фонда Важинского городского поселения представлен в виде таблицы № 6.

Таблица № 6.

| Наименование | Количество домов, ед. | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего: | 651 | 81,1 |
| В том числе: |  |  |
| - муниципальный | 42 | 30,0 |
| - государственный | 135 | 2,9 |
| - частный | 474 | 48,2 |
| Многоквартирные жилые дома | 177 | 55,8 |
| В том числе дома блокированной застройки | 152 | 13,8 |

Жилищный фонд Важинского городского поселения представляет собой:

48- деревянных домов  постройки  до 1920 года  общей площадью 4,3тыс. м2. Из них 10 многоквартирных домов и 38 одноквартирных частных домов.

63- деревянных дома  постройки  1921 – 1945 годов общей площадью 3,4тыс. м2. Из них 13 многоквартирных дома и 50 одноквартирных частных дома.

305 домов постройки 1946 – 1970 годов  общей площадью 26,6 тыс. м2, в том числе 48 многоквартирных дома и 257 одноквартирных частных дома. Из них: кирпичные дома – 10 ед. площадью 10,9 тыс. м2; деревянные дома -  294 ед. площадью 15,5 тыс. м2; дома из прочих материалов (пено-, газобетонные, сборно-щитовые, каркасно-засыпные) – 3 ед. площадью 0,2 тыс. м2.

199 домов постройки 1971 – 1995 годов  общей площадью 40,2 тыс. м2, в том числе 104 многоквартирных дома и 95 одноквартирных частных дома. Из них: каменные дома – 1 ед. площадью 0,3 тыс. м2; кирпичные дома – 4 ед. площадью 6,9 тыс. м2; панельные  дома – 4 ед. площадью 15,8 тыс. м2; блочные дома – 1 ед. площадью 0,1 тыс. м2; деревянные дома -  164 ед. площадью 12,8 тыс. м2; дома из прочих материалов (пено- ,газобетонные, сборно-щитовые, каркасно-засыпные) – 25 ед. площадью 4,3 тыс. м2.

36 домов постройки после 1995 года общей площадью 6,6 тыс. м2, в том числе 2 многоквартирных дома  и 34 одноквартирных частных дома. Из них: кирпичные дома – 1 ед. площадью 0,2 тыс. м2; панельные  дома – 1 ед. площадью 0,5 тыс. м2; блочные дома – 1 ед. площадью 2,4 тыс. м2; деревянные дома -  32 ед. площадью 1,9 тыс. м2; дома из прочих материалов (пено-, газобетонные, сборно-щитовые, каркасно-засыпные) – 1 ед. площадью 1,6 тыс. м2.

Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и  улучшения качества жизни населения, необходимо  обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг. Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах необходимо осуществление мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  МКД и домах блокированной застройки, а также по капитальному ремонту муниципальных квартир.

Мероприятия  Программы позволят  увеличить  зоны и число пользователей коммунальными услугами, предотвратить ущерб от возможных  аварий на электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетях, обеспечить сокращение и учет потребляемых ресурсов.

Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания и отдыха возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при строительстве, модернизации и ремонте объектов.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы:

- Создание комфортных условий проживания населения.

- Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, модернизации коммунальной инфраструктуры.

- Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- Удовлетворение потребностей  и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

- Улучшение экологической безопасности поселения.

Задачи, решение которых позволит достигнуть указанных целей Программы:

- Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;

- Повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения.

- Показатели и планируемые результаты реализации Программы.

В результате реализации на территории Важинского городского поселения всех мероприятий Программы планируется улучшить работу организаций коммунальной сферы, повысить качество оказываемых услуг и создать комфортные  условия проживания  и отдыха граждан.

Целевыми индикаторами  и показателями Программы являются:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда.

- Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности.

- Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства.

Основными планируемыми  результатами реализации Программы к концу 2017 года являются:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 2-х единиц.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда составит не менее 3,0 тыс. м2.

- Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 6 единиц.

- Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 20-ти единиц.

5. Характеристика основных мероприятий Программы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы включены в 3 подпрограммы. Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышения энергоэффективности и благоустройства территории Важинского городского поселения.

Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования ЖКХ».

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной  инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.3. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда.

Подпрограмма 2.  «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы».

В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 2.2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы».

В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Организация  и содержание наружного освещения улиц  и территорий поселения.

Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения.

Основное мероприятие 3.3. Озеленение территории поселения.

Основное мероприятие 3.4. Поддержание  санитарного состояния поселения.

Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

- Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- - индекс результативности подпрограмм;

- S - –отношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора – индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

П А С П О Р Т 
подпрограммы 1

«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ»

(Далее Подпрограмма 1)

| Полное наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения. Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | Удовлетворение потребности населения Важинского городского поселения в предоставлении качественных жилищно-коммунальных услуг. Повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей. Площадь отремонтированного жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 1 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 5 456,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 367,9 тыс. руб.; 2016 год – 788,1 тыс. руб.; 2017 год – 1 300,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 797,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 797,0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 3 659,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 570,9 тыс. руб.; 2016 год – 788,1 тыс. руб.; 2017 год – 1 300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации Подпрограммы 1: Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 2-ти единиц. Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км. Площадь отремонтированного жилищного фонда составит не менее 3,0 тыс. м2. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 1.

С точки зрения современного пространственного развития, привлекательность территории в первую очередь оценивается как место для проживания. Для успешного развития территории необходима качественная инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную поставку ресурсов.

Разработка  Подпрограммы 1 вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Подпрограмма 1 определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, социально-культурного и жилищного строительства.

Выполнение мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности города инженерной инфраструктурой в 2015-2017 годах и ввод в эксплуатацию объектов строительства жилого, социально-культурного и бытового назначения. Позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с нарушением поставки энергетических ресурсов и услуг. А также предусматривает осуществление мероприятий по оказанию региональной и муниципальной поддержки собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах блокированной застройки, а также капитальный ремонт муниципальных квартир.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 отражены в п. 2 Программы.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 разработана с целью обеспечения комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения, обеспечения устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

Задача 1. Удовлетворение потребности населения Важинского городского поселения в предоставлении качественных жилищно-коммунальных услуг.

Задача 2. Повышение надежности  функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели:

Показателем решения задачи 1 является:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры.

Показателями решения задачи 2 являются:

1. Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда.

Ожидаемые результаты к окончанию реализации Подпрограммы 1:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 2-х единиц.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда составит не менее 3,0 тыс. м2.

Подпрограмма 1 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1.

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной  инфраструктуры.

Включает мероприятия по реконструкции и  (или) модернизации объектов и систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод; разработки, согласования и экспертизы проектно-сметной документации.

Основное мероприятие 1.2.  Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Включает мероприятия по ремонту участков тепловых сетей, тепловых камер и колодцев, их оборудованию (запорная и регулирующая арматура, приборы КИПиА). Разработку и проверку проектно-сметной документации.

Включает мероприятия по ремонту водопроводных сетей, водопроводных колодцев и их оборудованию (запорная и отсекающая арматура); ремонту водоразборных колонок, зданий артезианских скважин, водонапорной башни, станций подъема и станций подкачки, и их оборудования (насосное оборудование, запорная арматура и пр.). Разработку и проверку проектно-сметной документации.

Включает мероприятия по ремонту сетей водоотведения и канализации, канализационных колодцев, зданий и оборудования канализационных насосных станций, зданий и оборудования канализационных очистных сооружений (КОС). Разработку и проверку проектно-сметной документации.

Включает мероприятия по ремонту электрических сетей, их оборудования. Приобретение, обслуживание аварийных резервных источников электропитания (АРИЭ). Возмещение затрат по электромасляным радиаторам.

Основное мероприятие 1.3. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда.

Включает мероприятия по финансированию работ капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета, софинансирование мероприятий  капитального ремонта многоквартирных жилых домов, вошедших в «Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы». Разработку проектно-сметной документации.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 проводится в соответствии с пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы».

П А С П О Р Т

подпрограммы  2

«Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы»

(Далее Подпрограмма 2)

| Полное наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели подпрограммы | Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Сокращение потребления энергетических ресурсов и потерь при их передаче. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 308,831 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 1 008,831 тыс. руб.; 2017 год – 300,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 856,552 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 856,552 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 345,081 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 45,081 тыс. руб.; 2017 год – 300,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 107,198 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб. 2016 год – 107,198 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации Подпрограммы 2: Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 6 единиц. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 2.

В последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории поселения.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 отражены в п. 2 Программы.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2.

Данная Подпрограмма разработана с целью решения вопросов рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Сокращение потребления энергетических ресурсов и  потерь при их передаче.

Для оценки степени решения задачи предлагается следующий показатель:

- Количество  объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности.

Конечными результатами Подпрограммы 2 являются:

- Количество  объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 6 единиц.

Подпрограмма 2 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2.

В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1.  Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Включает мероприятия по модернизации объектов уличного освещения, установке отдельных групп учета электрической энергии, замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений») и установке систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования, установке светодиодных светильников и ламп; замене неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП). Включает мероприятия  по оснащению объектов приборами учета,  установке частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование в системах водоснабжения и водоотведения.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы».

П А С П О Р Т

подпрограммы  3

«Благоустройство территории Важинского городского поселения

на 2015-2017 годы»

(Далее Подпрограмма 3)

| Полное наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели подпрограммы | Повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан и обеспечение полноценного отдыха детей и взрослого населения и улучшение санитарного состояния территории поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 7 877,206 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 638,9 тыс. руб.; 2016 год – 2 038,306 тыс. руб.; 2017 год – 2 200,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 285,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 285,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 7 503,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 638,9 тыс. руб.; 2016 год – 1 665,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 200,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 88,306 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. руб. 2016 год – 88,306 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации Подпрограммы 3: Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 10-ти единиц. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 3.

Благоустройство поселения является важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании поселковой среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию поселка. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула собак.

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Большинство объектов внешнего благоустройства Важинского городского поселения, такие как  уличное освещение, состояние зеленых насаждений, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых микрорайонах, содержание, восстановление и новое строительство спортивных и детских дворовых площадок с установкой малых архитектурных форм.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 отражены в п. 2 Программы.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 3.

# Данная Подпрограмма направлена на повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

Задача 1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан и обеспечение полноценного отдыха детей и взрослого населения и улучшение санитарного состояния территории поселения.

Для оценки степени решения задачи предлагается следующий показатель:

1.  Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства.

Конечными результатами Подпрограммы 3 являются следующие показатели:

1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит  не менее 20 единиц.

Подпрограмма 3 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3.

В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Организация  и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения.

Включает мероприятия по установке дополнительных и замене опор, светильников и ламп освещения; приобретению комплектующего оборудования и материалов; оплате за электроэнергию, потребленную уличным освещением.

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по благоустройству территорий

1) Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения. Включает мероприятия по разработке проектно-сметной документации  благоустройства территорий, приобретению и (или)  установке новых спортивных и детских дворовых площадок; мероприятия по оборудованию ограждений газонов, спортивных и детских дворовых площадок, скверов, парков и других территорий поселения; по ремонту и содержанию существующих спортивных и  детских дворовых площадок, а также мероприятия по приобретению и установке скамеек, урн, вазонов и прочих малых архитектурных форм.

2) Озеленение территории поселения. Включает мероприятия по спилу аварийных и сухостойных деревьев, обрезке деревьев и кустарников, приобретению  и высадке саженцев, устройству и содержанию газонов, цветников и насаждений, их прополке, поливу, покосу; борьбе с сорняками (борщевик). Оплату услуг специальной техники. Доставку торфа и грунта.

3) Поддержание  санитарного состояния поселения. Включает мероприятия по уборке несанкционированных свалок, урн, обочин от случайного мусора, незакрепленных территорий; содержанию мест захоронений на территории поселения; по устройству контейнерных площадок и их озеленению, приобретению новых контейнеров; а также возмещение затрат за сверхнормативный вывоз ТБО;  мероприятия по сносу расселенных аварийных жилых домов, сараев и других строений, угрожающих жизни граждан и портящих эстетический облик поселка. А также мероприятия по оборудованию и ремонту  ограждений объектов коммунальной инфраструктуры (артезианских скважин, насосных станций, общественных колодцев (в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»)  и пр.). Приобретение специализированной техники и дополнительного комплектующего оборудования.

4) Установка, ремонт и снятие пешеходного моста через реку Важинка. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 проводится в соответствии с пунктом 6 «Методики оценки эффективности Программы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы».

Приложение 1

к Программе

План мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2014-2017 годы» | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 11 507,981 | 5 209,8 | 2 498,181 | 3 800,0 | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 938,552 | 1 797,0 | 1 141,552 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 195,504 | 0,0 | 195,504 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 14 642,037 | 7 006,8 | 3 835,237 | 3 800,0 |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 3 659,0 | 1 570,9 | 788,1 | 1 300,0 | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 1797,0 | 1797,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 5 456,0 | 3 367,9 | 788,1 | 1 300,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 1 447,1 | 867,9 | 279,2 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 797,0 | 1 797,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3 244,1 | 2 664,9 | 0 | 300,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 1 611,9 | 703,0 | 408,9 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1 611,9 | 703,0 | 408,9 | 500,0 |  |  |
| Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 345,081 | 0,0 | 45,081 | 300,0 | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 856,552 | 0,0 | 856,552 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 107,198 | 0,0 | 107,198 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1 308,831 | 0,0 | 1 008,831 | 300,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 345,081 | 0,0 | 45,081 | 300,0 |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 856,552 | 0,0 | 856,552 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 107,198 | 0,0 | 107,198 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1 308,831 | 0,0 | 1 008,831 | 300,0 |  |  |
| Подпрограмма 3. Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 7 503,9 | 3 638,9 | 1 665,0 | 2 200,0 | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 88,306 | 0,0 | 88,306 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 7 877,206 | 3 638,9 | 2 038,306 | 2 200,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения. | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 5 184,5 | 2 084,5 | 1 400,0 | 1 700,0 |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 5 184,5 | 2 084,5 | 1 400,0 | 1 700,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения. Озеленение территории поселения. Поддержание санитарного состояния поселения. Прочие мероприятия по благоустройству | 2015 | 2017 | Местный бюджет | 2 319,4 | 1 554,4 | 265,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 88,306 | 0,0 | 88,306 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 2 692,706 | 1 554,4 | 638,306 | 500,0 |  |  |

Приложение 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы»

наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ | ИТОГО | 5 456,0 | 3 367,9 | 788,1 | 1 300,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3 659,0 | 1 570,9 | 788,1 | 1 300,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 797,0 | 1 797,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы | ИТОГО | 1 308,831 | 0,0 | 1 008,831 | 300,0 |
|  |  | Местный бюджет | 345,081 | 0,0 | 45,081 | 300,0 |
|  |  | Областной бюджет | 856,552 | 0,0 | 856,552 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 107,198 | 0,0 | 107,198 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы | ИТОГО | 7 877,206 | 3 638,9 | 2 038,306 | 2 200,0 |
|  |  | Местный бюджет | 7 503,9 | 3 638,9 | 1665,0 | 2 200,0 |
|  |  | Областной бюджет | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 88,306 | 0,0 | 88,306 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе: | ИТОГО | 14 642,037 | 7 006,8 | 3 835,237 | 3 800,0 |
|  | Местный бюджет | 11 507,981 | 5 209,8 | 2 498,181 | 3 800,0 |
|  | Областной бюджет | 2 938,552 | 1 797,0 | 1 141,552 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 195,504 | 0,0 | 195,504 | 0,0 |

Приложение 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2015-2017 годы»

наименование муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя 2014 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Задача 1 Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения | 600,0 | 0,0 | Показатель 1 Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. | ед. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Задача 2 Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | 1447,1 | 1797,0 | Показатель 1 Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  |  | 1611,9 | 0,0 | Показатель 2 Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 1,0 |
| 3. | Задача 3 Рациональное использование энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования | 345,081 | 963,75 | Показатель 1 Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности | ед. | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4. | Задача 4 Повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения. | 7503,9 | 373,306 | Показатель 1 Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства | ед. | 20 | 2 | 13 | 5 |