#G0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВАЖИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.06.2007г. № 45

Об утверждении муниципальной целевой программы

"Переселение граждан из аварийного и ветхого

жилищного фонда на  2007-2010 годы"

В целях ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда и реализации прав граждан на жилище, в соответствии с #M12291 901808956постановлением Правительства Российской Федерации N 675 от 17.09..2001 "О #M12293 0 901796991 0 0 0 0 0 0 0 3581421117федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы"#S, а также Реестра аварийного и ветхого жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, по состоянию на 14.06.2007г., Совет депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШИЛ:

1. Утвердить #M12293 1 8428126 0 0 0 0 0 0 0 348413468муниципальную целевую программу "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на  2007-2010 годы"#S (далее - Программа) согласно #M12293 2 8428126 2028685173 106 77 6 1303333710 4294959741 4294959738 1220343021приложению#S.

2. При формировании бюджета 2008-2010 гг. предусмотреть расходы по #M12293 3 8428126 0 0 0 0 0 0 0 348413468программе "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на  2007-2012 годы"#S в размере 10% от годового бюджета.

3. В жилых домах,  признанных в установленном порядке аварийными и ветхими, подлежащими сносу, приостановить регистрацию граждан по месту жительства и передачу жилых помещений в собственность граждан.

4. Муниципальному унитарному предприятию "Важинское жилищно-коммунальное хозяйство", до расселения в установленные сроки жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу,  ежеквартально проводить осмотр аварийных жилых домов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на  Белоногова В.В.

Глава муниципального образования                                                        А.А.Минин

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов

№ 45 от28.06.2007г.

муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного и

ветхого жилищного фонда на 2007-2010 годы"

| #G0Полное наименование программы | "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2007-2010 годы" |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральная федеральная подпрограмма «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная Правительством РФ от 17.09.2001г. № 675 ( с изменениями на 11.09.2006 года) |
|  | Реестр аварийного и ветхого жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности администрации МО «Важинское городское поселение», утвержденный главой МО "Важинское городское поселение» от 28.06.2007 года № 44 |
| Сроки реализации программы | 2007-2010 годы |
| Цели программы | Переселение в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором предоставляется жилые помещения |
| Задачи программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, а также непригодными для постоянного проживания; Ликвидация: - ветхого жилищного фонда общей площадью 3648 кв.м., не подлежащего восстановлению, т.к. проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно. Улучшение жилищных условий 78 семей (187 граждан), в том числе 4 семей (11 человек) состоящих на учете нуждающихся в администрации муниципального образования «Важинское городское поселение» высвобождение территорий и земельных участков под новое жилищное строительство |
| Мероприятия программы | 1. Составление и ведение реестра аварийного и ветхого фонда 2. Установление очередности переселения граждан из непригодного для проживания жилья и сноса аварийных и ветхих домов 3. Для переселения из аварийного и ветхого фонда: - строительство двух 18- квартирных домов, 1721кв.м общей площади жилья, по адресу: пос. Важины, ул. Трифонова; - строительство двух 18- квартирных домов, 2103 кв.м общей площади жилья, по адресу: пос. Важины, ул. Механизаторов; 4. Формирование освобожденного муниципального жилищного фонда для переселения граждан из аварийных жилых домов, подлежащих сносу 6. Эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. 7. Поэтапное переселение жильцов |
| Объем и источники финансирования | Для реализации программы в 2007-2010гг. потребуется 55897 тыс. руб., из них: Из областного бюджета – 53647 тыс. руб. Из местного бюджета – 2250 тыс. руб. 2008 год –всего 9155 тыс. руб. в том числе: 8455 тыс. руб. средства областного бюджета 700 тыс. руб. средства местного бюджета 2009 год – всего 13762 тыс.руб., в том числе: 13012_тыс. руб. средства областного бюджета 750 тыс. руб. средства местного бюджета 2010 год – всего 32980 тыс. руб., в том числе: 32180тыс.руб. средства областного бюджета 800 тыс.руб. средства местного бюджета |
| год | Адрес | Кол-во квартир | Необходимая потребность |
|  |  |  | площадь кв.м. | стоимость тыс.руб. |
| 2008 | ул. Береговая, д.28 | 3 | 738 | 9155,0 |
|  | ул. Боровая, д.21 | 4 |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, д.5 | 4 |  |  |
|  | ул. Трифонова, д.46а | 3 |  |  |
|  | ул. Трифонова, д.48а | 3 |  |  |
|  | ул. Трифонова, д.46 | 1 |  |  |
| Всего | 6 жилых домов | 18 | 738 | 9155,0 |
| 2009 | ул. Песочная, д.2 | 2 | 983 | 13762,0 |
|  | ул. Песочная, д.6 | 3 |  |  |
|  | ул. Песочная, д.8 | 3 |  |  |
|  | ул. Песочная, д.10 | 4 |  |  |
|  | ул. Свирская, д.18а | 4 |  |  |
|  | ул. Трифонова, д.47 | 2 |  |  |
| Всего | 6 жилых домов | 18 | 983 | 13762,0 |
|  | ул. Сосновая, д.5 | 10 | 2103 | 32980,0 |
|  | ул. Сосновая, д.5 | 8 |  |  |
|  | ул. Сосновая, д.5 | 8 |  |  |
|  | ул. Сосновая, д.5 | 10 |  |  |
| Всего | 6 жилых домов | 36 | 2103 | 32980,0 |
| Итого | 18 жилых дома | 72 | 3824 | 55897,0 |
| Ожидаемые конечные результаты | Улучшение жилищных условий 4 семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещений Переселение до 2010 года из аварийного и ветхого фонда около 78 семей Ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |
| Контроль за исполнением программы | Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |
| Разработчик и исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |

1. Характеристика проблемы

В настоящее время в муниципальном жилищном фонде Важинского  городского поселения аварийными и ветхими признано 18 многоквартирных жилых домов, общей площадью 3648 квадратных метров, в них проживает 78 семей (187 человек), что составляет  5 процентов от количества населения Важинского  городского поселения.

Ветхими признано 18 жилых домов, общей площадью 3648 квадратных метров, проживают 78 семей (187 человек), из них:

18 жилых домов непригодны для постоянного проживания и проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно. Общая площадь этих домов составляет 3648 кв.м., проживают в них 78 семей (187 человек).

Для расселения 72 семей (176 человек), проживающих в 6 аварийных и ветхих жилых домах необходимо приобрести 72 квартиры, общей площадью 3824 кв.м., на сумму 55897,0тыс. рублей.

Это будет достигнуто за счет ввода в 2008 году в эксплуатацию 18-квартирного жилого дома по адресу: пос. Важины, ул. Трифонова, общей площадью 738 кв.м. и расселения аварийного и ветхого жилищного фонда из областного бюджета выделены средства  в сумме 8455 тыс. рублей. Это 738 кв.м. общей площади жилья, что позволит расселить 6 жилых дома, общей площадью 700 кв.м., расположенных по адресам: пос. Важины, ул. Береговая, дом № 28, ул. Боровая, дом № 21, ул. Железнодорожная, д. № 5, 15, 17, ул.Трифонова, д. № 46.

На 2009-2010 годы запланирована строительство 3-х 18- квартирный жилых домов, общей площадью 3086 кв.м., на сумму 45192 тыс. рублей из областного бюджета, что позволит расселить 12 жилых домов, общей площадью  2760  кв.м., расположенных по адресам: пос. Важины, ул. Песочная, дом № 2, 6, 8, 10, ул. Свирская, дом № 18а, ул. Трифонова, д. № 47. 46а, 48а, ул.Сосновая, дом № 3, 5, 6, 8.

2 жилых домов, общей площадью  229  кв.м. будет расселяться за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Это 3- квартирные жилые дома.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

Переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в муниципальных, жилых домах, признанными непригодными для постоянного проживания;

Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, комфортными и безопасными условиями проживания;

- снос 18 аварийных и ветхих жилых домов;

- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на очереди, в том числе предоставление земельных участков для строительства жилых домов на месте снесенных жилых домов.

В программе решаются также следующие задачи:

- создание предпосылок для привлечения внебюджетных ресурсов для переселения граждан из ветхого жилищного фонда;

- привлечение инвестиций на жилищное строительство на участках, высвобождающихся после ликвидации аварийных жилых домов;

- эффективное управление, направленными на финансирование программных мероприятий, бюджетными средствами;

-ведение реестра аварийного и ветхого жилищного фонда (внесения изменений и дополнений);

3. Система мероприятий программы

предусматривает:

1. составление реестра аварийного и ветхого жилищного фонда;

2. установление очередности переселения граждан из непригодного для проживания жилья  и сноса аварийных и ветхих домов;

3. для переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда необходима: 3.1 строительство двух 18- квартирных домов, 1721 кв.м общей площади жилья, по адресу: пос. Важины, ул. Трифонова;

3.2 строительство двух 18- квартирных домов, 2103 кв.м общей площади жилья, по адресу: пос. Важины, ул. Механизаторов;

4.формирование освобожденного муниципального жилищного фонда для переселения граждан из аварийных жилых домов, подлежащих сносу; 5. поэтапное переселение жильцов в предоставляемые по договорам социального найма жилые помещения. Предоставляемыми жилыми помещениями могут являться: освобожденные муниципальные жилые помещения; жилые помещения, построенные в качестве социального жилья;

6. снос 18 аварийных и ветхих жилых домов;

7. подготовка земельных участков для новой застройки.

4. Финансовое обеспечение программы.

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из ветхого жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней.

Для реализации программы в 2007-2010 годы потребуется 55897 тыс. рублей, из них:

-средства областного бюджета, в сумме  53647тыс. руб., для строительства  4-х 18-квартирных домов.

-средства местного бюджета – 2250тыс. руб.

К средствам местного бюджета отнесен расчет жилых помещений освобожденного муниципального жилищного фонда в денежном выражении.

5 Оценка эффективности программы

В результате реализации программы будет переселено из ветхого фонда 78 семей. Будет ликвидировано 18 жилых дома, общей площадью3648 кв. м., непригодного для постоянного проживания,

Реализация программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

сокращение количества многоквартирных жилых домов в деревянном исполнении с коротким сроком службы.

- высвобождение земельных участков с коммунальной инфраструктурой для   нового жилищного строительства;