СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ

от     24    сентября   2009г.  №  42

Об утверждении план социально-

экономического развития  МО

«Важинское городское поселение»

на 2010г.

Рассмотрев план социально-экономического  развития МО «Важинское городское  поселение Подпорожского муниципального  района Ленинградской  области» на 2010г. Совет депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

решил:

Утвердить план социально-экономического  развития МО «Важинское городское  поселение Подпорожского муниципального  района Ленинградской  области»  на 2010 год согласно приложения № 1.

Глава муниципального образования                                Минин А. А.

Приложение № 1

Социально экономический план

развития МО «Важинское городское поселение» на 2010 год.

| № п/п | Виды работ, адрес | Исполнители | Финансирование | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция трех жилых квартир по ул. Школьная, д. 3 | Победитель конкурса | Областной бюджет 2000 тыс. рублей | Март - ноябрь |
| 2. | Ямочный ремонт внутри поселковых дорог |  | Местный бюджет 300 тыс. рублей | Апрель-июнь |
| 3. | Постановка на кадастровый учет 3- многоквартирных домов | ООО « Лимб» | Местный бюджет 90тыс. рублей. | Январь – апрель |
| 4. | Изготовление Проектно-сметной документации и строительство 48 квартирного жилого дома ул. Трифонова | Инвестирование программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2007-2010 годы» | 5.1 млн.руб.рублей | Январь- декабрь |
| 5. | Расширение производственных мощностей , изготовление круглого бруса для строительства жилых домов | ООО «АМАДЕО» | 3500 тыс. рублей инвестор | В течении года |
| 6. | Строительство причала на реке Свирь д. Лаптевщина | ООО «СВИРЬ-ТИМБЕР» | 21000 тыс. рублей инвестор | В течение года |
| 7. | Оздоровление экономического состояния ЗАО «Подпорожское» | Минин А.А. | Инвестор | В течение года |
| 8. | Выделение земельного участка под АЗС | Белоногов В.В. | Инвестор | В течение года |
| 9. | Разработка ПСД по газификации в пос. Важины котельная №19 и газопровод п. Никольский – п. Важины | Леноблгаз Белоногов В.В. | Инвесторы 2500 тыс. рублей | В течение года |
| 10. 11. | Ремонт водопроводной системы пос. Важины, ул. Новопоселковая, Железнодорожная, Механизаторов Разработать ген.план и правила застройки и землепользования | Белоногов В.В. Багай В.И.. Победитель конкурса | 1560,8 тыс. рублей Местный бюджет 3.0 млн.руб. | Март- октябрь Январь- декабрь |
| 12. | Строительство ФОК в п. Важины | Победитель конкурса | Местный бюджет 2,5 млн.руб. | Январь- декабрь |
| 13. | Капитальный ремонт жил. Фонда МО «Важинского городского поселения» согласно адресной программы | Бахвалов А.В. Багай В.И. | 1600 тыс. рублей | Март-ноябрь |
| 14. | Капитальный ремонт жил. Фонда согласно программы « о фонде содействия реформи-рованию ЖКХ» | Белоногов В.В. Багай В.И. | 600 тыс. рублей | Март – декабрь |
| 15. | Установка двух 6т. контейнера для ТБО | Белоногов В.В. Багай В.И. | Инвестор 100 тыс. руб. | Март-ноябрь |
| 16 | Установка автоматической аппаратуры по включению уличного освещения 2комплекта | Бахвалов А.В. | МО 35тыс.руб. | Апрель-ноябрь |
| 17. | Капитальный ремонт пешеходной понтонной переправы | Бахвалов А.В. Багай В.И. | Инвестор 1500 тыс.руб. | Март-сентябрь |
| 18. | Разработка ПСД универсальной зоны отдыха в д. Заозерье. | Белоногов В.В. Титмерия | Инвестор 2000тыс.руб. | В течении года |
| 19. | Открытие цеха по помывке автомашин и диагностике и ремонту а/м | ЧП | Инвестор | Январь-март |
| 20. | Открытие торгового павильона (Савчук О.В..) | ЧП | Инвестор | Март-май |
| 21. | Генеральный план поселка |  | инвестор | Январь-декабрь |
| 22. | Оформление земельного участка на продажу п. Северный 15 га под фермерское хозяйство | конкурс | Поступление в местный бюджет 2.0 млн.руб. | Апрель-август |
| 23. | Молодая семья |  |  |  |
| 24. | Покупка 10 скамеек железобетонных | Бахвалов А.В. | Местный бюджет 80 тыс.руб. | Апрель- сентябрь |
| 25. | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах | Бахвалов А.В. | Местный бюджет 120 тыс.руб. | Январь- декабрь |
| 26 | Закупка двух мотопомп по ПБ д. д. Заозерье д.Согиницы | Бахвалов А.В. | Местный бюджет 120 тыс.руб. | Январь-декабрь |
| 27. | Изготовление и закупка материалов для установки игровых площадок, Новый поселок | Бахвалов А.В. | Местный бюджет 150 тыс.руб. | Апрель-сентябрь |
| 28. | Благоустройство поселка | Бахвалов А.В. | Местный бюджет 150 тыс.руб. | Январь- декабрь |
| 29 | Ремонт отопительной системы ул. Школьная 3,5,7, Ул. Осташева д.8.10 (ввод в дом) |  |  |  |
| 30 | Прокладка резервного кабеля на ТП-2 (150кв.м.) 400кв.м |  |  |  |
| 31 | На развитие малого бизнеса | Белоногов В.В. | 50 тыс. местный бюджет | Январь- |

Глава администрации                                                              В.В.Белоногов