СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВАЖИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

РЕШЕНИЕ

26 февраля  2009 года     №  6

Об утверждении  плана  социально-экономического

развития МО «Важинское городское

поселение» на 2009 год.

Рассмотрев  план социально-экономического  развития  МО «Важинское городское поселение»  Совет депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Утвердить план социально-экономического развития  МО «Важинское городское поселение» на 2009 год с дополнениями, согласно приложения № 1.

Глава муниципального образования                                                     А.А.Минин

Приложение 1.

Социально экономический план

развития МО «Важинское городское поселение» на 2009 год.

| № п/п | Виды работ, адрес | Исполнители | Финансирование | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция трех жилых квартир по ул. Школьная, д. 3 | Победитель конкурса | Областной бюджет 1450 тыс. рублей | Март - ноябрь |
| 2. | Ямочный ремонт дороги п. Важины до д. Усланка | ДРСУ | Областной бюджет 300 тыс. рублей | Апрель-июнь |
| 3. | Изготовление проектно -сметной документации ФОК (физкультурно -оздоровительный комплекс) | ООО «Белсоюз» | Местный бюджет 597,3 тыс. рублей. | Январь – апрель |
| 4. | Изготовление Проектно-сметной документации 20 квартирного жилого дома ул. Трифонова | Инвестирование программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2007-2010 годы» | Инвестор 800 тыс. рублей | Апрель – ноябрь |
| 5. | Расширение производственных мощностей , изготовление круглого бруса для строительства жилых домов | ООО «АМАДЕО» | 3500 тыс. рублей | В течении года |
| 6. | Строительство причала на реке Свирь д. Лаптевщина | ООО «СВИРЬ-ТИМБЕР» | 21000 тыс. рублей | В течении года |
| 7. | Оздоровление экономического состояния ЗАО «Подпорожское» | Минин А.А. | Инвестор | В течении года |
| 8. | Выделение земельного участка под АЗС | Белоногов В.В. | Инвестор | В течении года |
| 9. | Разработка ПСД по газификации в пос. Важины котельная №19 и газопровод п. Никольский – п. Важины | Леноблгаз. Белоногов В.В. | Инвесторы 2500 тыс. рублей | В течении года |
| 10. | Ремонт водопроводной системы пос. Важины, ул. Новопоселковая, Железнодорожная, Механизаторов | Белоногов В.В. Багай В.И.. | Областной бюджет 1560,8 тыс. рублей | Март- октябрь |
| 11. | Капитальный ремонт жил. Фонда МО «Важинского городского поселения» согласно адресной программы | Бахвалов А.В. Багай В.И. | 1600 тыс. рублей | Март-ноябрь |
| 12. | Капитальный ремонт жил. Фонда согласно программы « о фонде содействия реформи-рованию ЖКХ» | Белоногов В.В. Багай В.И. | 6000 тыс. рублей | Март – декабрь |
| 13. | Установка двух 6т. контейнера для ТБО | Белоногов В.В. Багай В.И. | Инвестор 80 тыс. руб. | Март-ноябрь |
| 14 | Установка автоматической аппаратуры по включению уличного освещения 2комплекта | Бахвалов А.В. | МО 15тыс.руб. | Апрель-ноябрь |
| 15. | Капитальный ремонт пешеходной понтонной переправы | Белоногов В.В. Багай В.И. | Инвестор 1500 тыс.руб. | Март-сентябрь |
| 16. | Разработка ПСД универсальной зоны отдыха в д. Заозерье. | Белоногов В.В. Титмерия | Инвестор 2000тыс.руб. | В течении года |
| 17. | Открытие цеха по помывке автомашин и диагностике | ЧП | Инвестор | Январь-март |
| 18. | Открытие торгового павильона (Бобихин С.) | ЧП | Инвестор | Март-май |
| 19. | Генеральный план поселка |  | инвестор | Январь-декабрь |

Глава администрации                                                              В.В.Белоногов