СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВАЖИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

РЕШЕНИЕ

28.04.2011года   №  32

Об утверждении  плана  по

благоустройству населенных

пунктов МО «Важинское городское

поселение» на 2011 год.

Совет депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Принять план по  благоустройству  населенных  пунктов  на 2011 год.

Глава муниципального образования                                                     Л.И. Молова

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от  28.04.2011г. №  32

Виды работ по благоустройству населенных пунктов на 2011 год.

| № п/п п/п | Виды работ, адрес | исполнители | Финансирование | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка внутри поселенческих дорог и тротуаров от снега | ООО «Важинское жилищное хозяйство», ЧП | Местный бюджет МО,внебюдж. ср-ва сумма 50 т.р. | С января по апрель с ноября по декабрь | ООО «Важинское жилищное хозяйство» Бахвалов А.В. |
| 2. | Подсыпка дорог и тротуаров песком в зимний период | ООО «Важинское жилищное хозяйство», ЧП | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва сумма 50 т.р. | С января по апрель с ноября по декабрь | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 3. | Отбивание ледяных сосулек и глыб с крыш в жил. секторе и на зданиях собственников. | ООО «Важинское жилищное хозяйство», ЧП | бюджет ООО «Важинское жилищное хозяйство», внебюджетные ср-ва | В зависимости от погоды | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 4. | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах МО ВГП | Районные электросети, ЧП | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва сумма 100 т.р. | В течение года | Бахвалов А.В. |
| 5. | Ремонт питьевых колодцев в населенных пунктах по заявке жителей | ООО «Важинское жилищное хозяйство», жители | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва сумма 30 т.р. | Апрель-октябрь | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 6. | Уборка территорий внутри населенных пунктов | ООО «Важинское жилищное хозяйство», жители | Местный бюджет -100 т.р. | В течение года | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 7. | Организация складирования и вывоз бытовых отходов: Курпово, Купецкое, Ульино, ул. Северная, Береговая | ООО «Важинское жилищное хозяйство», по догов. с жителями | Местный бюджет, средства собственника | В течение года | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 8. | Ремонт и контроль деревянных мостков на р. Важинка в зимний период | ООО «Важинское жилищное хозяйство», АМО | Местный бюджет, 10 т.р. | В зимний период | ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 9. | Ремонт и контроль состояния понтонной переправы р. Важинка | ООО «Важинское жилищное хозяйство», АМО | Местный бюджет, внебюдж. ср-ва 25 т.р. | На летний период эксплуатации понтонной переправы | ООО «Важинское жилищное хозяйство» Бахвалов А.В. |
| 10. | Спиливание сухих деревьев и кустарников на территории населенных пунктов | ООО «Важинское жилищное хозяйство» и предприятия | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва 50 т.р. | С апреля по октябрь по заявкам жителей | ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 11. | Посадка деревьев и цветов в населенных пунктах | ООО «Важинское жилищное хозяйство», жители поселка Школа № 6 | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва | С апреля по октябрь | ООО «Важинское жилищное хозяйство» Москвина О.В., жители |
| 12. | Косметический ремонт братских захоронений и стел | ООО «Важинское жилищное хозяйство», жители, школа № 6 | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва | С апреля по май | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство», старосты |
| 13. | Изготовление и установка 6 уличных скамеек ул. Школьная ,ул. Боровая, Новый поселок, Рейда. | ООО «Важинское жилищное хозяйство», ЧП | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва | Апрель-сентябрь | ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 14. | Ремонт понтонного моста и установка его через р. Важинка | ООО «Важинское жилищное хозяйство», ООО «Амадео», ООО «Метсялиитто», ООО «Ресурс» | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва 15т.р. | Апрель-май | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство». |
| 15. | Частичный ремонт грунтовых дорог в п. Важины, Рейда, Новый поселок, д. Ульино, д. Усланка | АМО ВГП, ООО «Метсялиитто»,ООО «Ресурс» | Местный бюджет МО, внебюджетные ср-ва 20 т.р. | Май-сентябрь | Бахвалов А.В. Валова Г.Н. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 16. | Ямочный ремонт асфальтной дороги центральной улицы п. Важины | ДРСУ, АМО «Важинское ГП» | Бюджетные средства Лен.обл., инвесторы | Май-сентябрь | Белоногов В.В ДРСУ. |
| 17. | Текущий ремонт жил.фонда МО ВГП исполняется согласно адресной программы 2011года | АМО «ВГП», ООО «Важинское жилищное хозяйство», согласно плана | Местный бюджет, обл.бюджет, федеральный бюджет, финансирование ООО «В ЖХ» | Январь-декабрь | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» |
| 18. | Благоустройство и вывоз бытовых отходов с кладбищ | АМО «Важинское ГП», ООО «Важинское жилищное хозяйство» | Внебюджетные средства, бюджет МО | апрель - май | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство». Волков А.Г. |
| 19. | Капитальный ремонт жилых 4-х домов: ул. Октябрьская 3 дома ул. Школьная д.1 | ООО «Важинское жилищное хозяйство», | Местный бюджет, обл. бюджет, фед. собственники жилья 2,4 млн.руб | С апреля по декабрь | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» Волков В.В. |
| 20. | Текущий ремонт жилых домов согласно плана | ООО «Важинское жилищное хозяйство» | собственники жилья | В течении года | Бахвалов А.В. ООО «Важинское жилищное хозяйство» Волков В.В. |
| 21 | Установка электрических приборов учета в д. Курпово, д. Заозерье | АМО «Важинское ГП» | Местный бюджет 40 т.р. | Август-октябрь | Бахвалов А.В. |
| 22 | Разбивка цветочных клумб ул. Осташева д.10, 14, 8 ул. Школьная д.1, 4 | АМО «Важинское ГП», ООО «Важинское жилищное хозяйство» | Местный бюджет | Май, июнь | Бахвалов А.В. Кощеев Ю.А. |
| 23 | Благоустройство территорий у торговых точек и организаций | АМО «Важинское ГП», предприниматели | Внебюджетные средства | Май по сентябрь | Бахвалов А.В. комиссия по благоустройству |
| 24 | Красочное оформление поселка баннерами | АМО «Важинское ГП», ООО «Важинское жилищное хозяйство» | Местный бюджет | В течение года | Бахвалов А.В. Кощеев Ю.А. |

Итого: 490 тыс. руб. (четыреста девяносто  тысяч  рублей)