Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № 95/132

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения  |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | **д. Заозерье:** |  |
| 1.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Петропавловская |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности |  |
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 1.2. | Ремонт уличного освещения (замена 10 светильников на светодиодные, установка блока управления со счетчиком и фотореле) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ  | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 2. | **д. Ульино:** |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование пожарного водоёма (доставка и монтаж ж/б кольца, изготовление щита) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Обеспечение пожарной безопасности на территории деревни Ульино |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 2.2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Лиственничная |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 2.3 | Приобретение и установка детской игровой площадки |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Установка детской игровой площадки | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 3. | **д. Гришино:** |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Просторная |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности |  |
|  | Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 3.2. | Ремонт уличного освещения на ул. Речная (установка 3 светодиодных светильников, монтаж 130 м провода СИП) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 4. | **д. Согиницы:** |  |  |  |  |
| 4.1. | Обустройство артезианской скважины |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ  | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 4.2. | Ремонт уличного освещения (установка 2 светодиодных светильников, монтаж 210 м провода СИП, установка прибора учета и фотореле) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ  | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 4.3. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Установка навеса | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 5. | **д. Купецкое:** |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Солнечная |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности |  |
|  | Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 5.2. | Приобретение и установка детской игровой площадки |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Установка детской игровой площадки | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 6. | **д. Усланка:** |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт участка автодороги по ул. Кашинская (оканавливание 180 м., переустройство водопропускной трубы с добавлением материала) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ  | 31.08.2016г. | Подрядная организация | улучшение водоотведения |  |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 6.2. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Установка навеса  | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 7. | **д. Курпово:** |  |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт уличного освещения (замена 18 светильников на светодиодные, установка 2 светодиодных светильников, монтаж 460 м провода СИП) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Выполнение работ  | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат |  |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| 7.2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Прибрежная (с планировкой материала) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | не позднее 1 месяцасо дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрациямуниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |  |
|  | Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности |  |
|  | Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт выполненных работ и оплата |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

 Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Афонин/

 МП