Выполнение Плана  мероприятий

к программе  социально-экономического развития

МО «Подпорожский  муниципальный район Ленинградской области»

| Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Планируемые объемы финансирования на 2011 год в ценах 2010 года (тыс.руб.) | Фактическое выполнение за 2011 год с подробной информацией о реализованных мероприятиях и объемах финансирования с указанием источника финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Важинское городское поселение» |
| 1. Строительство одного 34-х квартирного жилого дома по адресу: п. Важины, ул. Механизаторов, д. 11 |  | В течение года | Инвестиционный проект 1700,0 тыс.руб. - МБ | Выполнены работы по закладке фундамента на сумму 4,5 млн.руб. |
| 2. Завершение работ по разработке генерального плана Важинского городского поселения с границами населенных пунктов |  | 3,4 квартал | 945,0 тыс.руб. - МБ | Разработан генеральный план на сумму 454.5 (выполнен второй этап) |
| 3. Разработка правил землепользования и застройки |  | 3,4 квартал | 250,0 тыс.руб. – МБ | не разработаны |
| 4. Разработка ПСД и строительство блок-модульной котельной № 19 в п. Важины |  | В течение года | Инвестиционный проект 20000,0 тыс.руб. | ПСД разработана частично 1 млн.руб. |
| 5. Разработка ПСД и строительство межпоселкового газопровода от п. Никольский до п. Важины |  | В течение года | Инвестиционный проект 25500,0 тыс.руб. | ПСД разработана частично на 2,3 млн.руб. Проложено 1,5 км. труб на сумму 3,5 млн.руб. |
| 6. Капитальный ремонт жилого фонда согласно программе «О фонде реформирования ЖКХ» (ФЗ-185) |  | В течение года | 1000,0 тыс.руб. - МБ | Произведен капитальный ремонт 2-х домов- ул. Школьная д.1 – ремонт внутридомовых инженерных систем(водоснабжение, теплоснабжение), ремонт цоколя. ул. Школьная д.2 - ремонт внутридомовых инженерных систем(водоснабжение), ремонт цоколя на сумму 2371.441 руб. Средства фонда – 1063.000 тыс.руб. Средства ОБ – 797.250 тыс.руб. Средства МБ – 279,991 тыс. руб. Средства собственников – 237.200 тыс. руб. |
| 7. Капитальный ремонт многоквартирных домов в п.Важины согласно адресной программы |  | В течение года | 600,0 тыс.руб. - МБ | Отремонтировано 3 кровли ул. Октябрьская д.8,9,10 на сумму 779.835 тыс.руб. |
| 8. Прокладка водопровода Д-32 и установка трех колонок по ул. Трифанова |  | 2,3 квартал | 70,0 тыс.руб. - МБ | Проложен водопровод по ул. Трифанова на сумму 70 т.руб. Приобретено труб на 183.0 т.р. |
| 9. Благоустройство территории МО «Важинское ГП» |  | В течение года | 240,0 тыс.руб. МБ | На благоустройство израсходовано – 288 руб. |
| 10. Ремонт уличного освещения и закупка электрооборудования |  | В течение года | 300,0 тыс.руб. - МБ | На ремонт уличного освещения израсходовано – 170,9 т.руб. |
| 11. Установка приборов учета по теплу и воде в многоквартирных домах (1шт.- тепло, 5 шт. - вода) | 6 домов | В течение года | 850,0 тыс.руб. - МБ | Установлены обще домовые приборы учета: 3 шт. на сетях холодного водоснабжения 8 шт. на сетях теплоснабжения 22шт. на электрических сетях Выполнена адресная программа по установке приборов учета на сумму 2380.000 т.руб. в т.числе: средства ОБ – 1190.000 т.руб средства МБ – 280.000 т.руб. средства собственников – 910.000 т.руб. |
| 12. Установка приборов учета по уличному освещению д. Курпово, д. Заозерье |  | В течение года | 80,0 тыс.руб.- местный бюджет | Приобретено электросчетчиков на сумму - |
| 13. Строительство причала на р. Свирьв д. Лаптевщина |  | В течение года | Инвестиционный проект | нет |
| 14. Ремонт понтонной переправы |  | 2,3 квартал | 120,0 тыс.руб. - МБ | Отремонтирована понтонная переправа на сумму 30 т. руб. |
| 15. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» | 14 семей | В течение года | 20,0 тыс.руб. – МБ | Федеральная целевая программа «Жилище на 2011-2015годы». Предоставлена субсидия участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей -3-м семьям. Бахваловы – 4 чел. – 1629,583 т.руб. Котюнины – 3 чел. – 1222,187 т.руб. Губайдуллины – 3 чел. – 1222,187 т.руб. Всего: 4073.957 т.руб. в т.числе: ФБ – 819.870 т.руб. ОБ – 3239.087 т. руб. МБ – 15.000 т. руб. |
| 16. Постановка на кадастровый учет жилого дома и объектов инженерии |  | 2,3 квартал | 100,0 тыс.руб. – МБ | Выполнено на сумму - 88,8 т,руб. |
| 17. Приобретение жилья в реализации ДЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  | В течение года | 1200,0 тыс.руб. - МБ | Вошли в программу на 2011-2012год |
| 18. Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Подпорожском муниципальном районе на 2011-2012 гг.» |  | В течение года | 1,1 тыс.руб.- МБ (в рамках дополнительного финансирования) | нет |
| 19. Благоустройство придомовой территории |  | 1,2 квартал | 45,0 тыс.руб. – ООО «Важинское жилищное хозяйство» | Выполнено на 120 тыс. руб. |
| 20. Спиливание сухих деревьев |  | 1,2 квартал | 63,0 тыс.руб. – ООО «Важинское жилищное хозяйство» | Выполнено на 75 тыс. руб. |
| Итого по разделу 53084,1 тыс.руб., в том числе МБ – 7476,1 тыс.руб. Прочие – 45608,0 тыс.руб. |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий программы |