Форма

Приложение

Выполнение плана мероприятий программы социально-экономического развития

МО «Подпорожский муниципальный район» на 2012 год

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Планируемые объёмы финансирования на 2012 год в ценах 2011 года (тыс.руб.) | Выполнение за 1 полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. МО «Важинское городское поселение» |
| 12.1 | Строительство 34-х квартирного жилого дома по ул. Механизаторов (инвестиционный проект) и приобретение жилья по программе переселения из аварийного жилого фонда по 185-ФЗ |  | 4 квартал | 37668,0 тыс.руб., в том числе 23158,29 тыс.руб. – ФБ, 11607,77 тыс.руб. - ОБ, 2901,94 тыс.руб. - МБ | Построен 3 этажный жилой дом по ул. Механизаторов в п. Важины. На строительство затрачено 37668,0 тыс.руб., в том числе 23158.29 тыс.руб. – ФБ, 11607,77 тыс.руб. – ОБ, 2901,94 тыс.руб. – МБ. |
| 12.2 | Завершение разработки генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Важинское городское поселение» |  | 1, 2 квартал | 450,0 тыс.руб. - МБ | Генеральный план МО «Важинское городское поселение» разработан . Израсходовано 373,8 тыс.руб. – средства МБ. |
| 12.3 | Строительство межпоселкового газопровода «Никольский – Важины» |  | 2 квартал | 19700,0 тыс.руб. - средства инвестора | Построено межпоселкового газопровода «Никольский – Важины» протяжённостью 6,4км. Израсходовано 25000,0 тыс.руб. – средства инвестора. |
| 12.4 | Разработка ПСД и строительство газового блок-модуля |  | 3 квартал | 20000,0 тыс.руб. - средства инвестора | Разработка проектно-сметной документации на строительство газового блок-модуля находится на стадии завершения. Израсходовано 8000,0 тыс.руб. – средства инвестора. |
| 12.5 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (в рамках программы капитального ремонта по 185-ФЗ) | 2 дома | 4 квартал | 2591,77 тыс.руб., в том числе 1364,0 тыс.руб. - ФБ, 659,0 тыс.руб. - ОБ, 283,0 тыс.руб. - МБ, 285,77 тыс.руб. - средства собственников | Выполнены работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу ул. Механизаторов, д. 16: ремонт кровли, замена нижнего розлива, стояков и установка общедомового прибора учёта на холодном водоснабжении. Осташева д.12 ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения, ремонт отростков дома. Всего затрачено 2591.77тыс.руб., в том числе 1364,0 тыс.руб. – ФБ 659,0 тыс.руб. – ОБ, 283,0 тыс.руб. – МБ, 285,77 тыс.руб. – средства собственников. |
| 12.6 | Реализация муниципальной адресной программы капитального ремонта жилого фонда МО «Важинское городское поселение» |  | 4 квартал | 1400,0 тыс.руб. – МБ | В рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта жилого фонда МО «Важинское городское поселение» выполнены работы по капитальному ремонту 3-х жилых домов, в том числе выполнены работы по ремонту кровли, по замене оконных блоков в местах общего пользования (лестничные клетки) на стеклопакеты, капитальный ремонт розлив ХВС и розлив отопления на сумму 2032.328 тыс.руб. – МБ. |
| 12.7 | Асфальтирование дорог по ул. Механизаторов, ул. Трифонова | 0,4 км 0,5 км | 4 квартал | 9000,0 тыс.руб., в том числе 8100,0 тыс.руб. – ОБ 900,0 тыс.руб. – МБ | - |
| 12.8 | Реализация муниципальной целевой программы «Молодая семья на 2011-2013 годы» |  | 4 квартал | 840,0 тыс.руб. – МБ | - |
| 12.9 | Изготовление кадастровых паспортов многоквартирных жилых домов |  | 4 квартал | 90,0 тыс.руб. – МБ | Изготовлены технические паспорта на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Боровая, д. 6 и на две артскважины, расположенные по адресам: ул. Песочная, д. 23 и ул. Боровая, д. 31. На сумму 83,8 тыс.руб. – МБ. |
| 12.10 | Установка двух приборов учета по электроэнергии уличного освещения д. Заозерье, ул. Песочная д. Курпово |  | 4 квартал | 80,0 тыс.руб. – МБ | 1700 р. Установка счетчика в д. Курпово |
| 12.11 | Установка пожарной сигнализации в здании администрации |  | 4 квартал | 100,0 тыс.руб. – МБ | Установлена пожарная сигнализация в здании администрации на сумму 53,2-МБ |
| 12.12 | Разработка и реализация муниципальной целевой программы по ПБ, ГО и ЧС |  | В течение года | 150,0 тыс.руб. – МБ | - |
| 12.13 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода к частному жилому фонду в п. Важины |  | 4 квартал | 3331,0 тыс.руб. – МБ | Завершена разработка проектно-сметной документации на строительства объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы в Важинском ГП, г.п. Важины» на сумму 2580,4 тыс.руб. |
| 12.14 | Разработка смет на капитальный ремонт Важинского дома культуры и проведение ремонта |  | 1 квартал | Средства инвестора | Разработана смета на капитальный ремонт Важинского Дома культуры на сумму 500,0 тыс. руб. |
| 12.15 | Выделение земельного участка под строительство АЗС |  | 4 квартал | Средства инвестора | - |
| 12.16 | Строительство грузового причала на реке Свирь |  | 4 квартал | Средства инвестора | - |
| 12.17 | Благоустройство территории |  | В течение года | 100,0 тыс.руб. - МБ | Проведены работы по ремонту и установке запани, работы по уборке мусора, скашивания травы, стрижке кустарников. Всего на работы по благоустройству территории МО «Важинское городское поселение» в 1 полугодии 2012 года было затрачено 318.0 тыс.руб. – МБ. |
| 12.18 | Содержание уличного освещения |  | В течение года | 1300,0 тыс.руб - МБ | На содержание уличного освещения было израсходовано 1281,7 тыс. руб. из средств МБ. |
| 12.19 | Содержание дорог |  | В течение года | 100,0 тыс.руб. - МБ | Проведены работы по расчистке снега с улиц п. Важины на сумму 309,1тыс.руб. – средства МБ. |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий программы |
| 12.20 | Реализация региональной целевой программы «Жильё для молодёжи» на 2012 – 2015 годы |  | 3,4 квартал | 1453,111 тыс.руб., в том числе 1349,317 тыс.руб. - ОБ, 103,794 тыс.руб. - МБ | Реализовано. Приобретено жилое помещение 1 семья на сумму – 1455.111 т. р, в том числе: 1349,317-ОБ,103.791 –МБ, средства собственников -2,0 т.р. |
| 12.21 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной программы «Жилище» |  | 3,4 квартал | 8922,606 тыс.руб., в том числе 1679,951 тыс.руб. - ФБ, 6664,061 тыс.руб. - ОБ, 578,594 тыс.руб. - МБ | Реализована. 6 семей приобрели жилые помещения на сумму- 9 661,26 в том числе: средства собственников 365,915 т.р., материнский капитал 372,739 т.р., 1679,951 тыс.руб.- ФБ,6664,061 тыс.руб.- ОБ, 578,594 тыс.руб.- МБ |
| 12.22 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 3,4 квартал | 2157,149 тыс.руб., в том числе 2059,589 тыс.руб. - ОБ, 97,56 тыс.руб. - МБ | Реализовано. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Школьная д. 4, ул. Школьная д.5,Осташева д.10,Осташева д.12; ремонт проездов к дворовым территориям: ул. Осташева д.10, ул. Школьная д,7а, д.5,д.3; ул. Школьная д.3; ул. школьная д.5; ул. Осташева д.10; Осташева д.12 на сумму 5097.3 в т.ч. 4821.4 –ОБ, 275.9 МБ. |
| Итого по плану: 97367,77 тыс.руб., в том числе ФБ – 24522,29 тыс.руб., ОБ – 20366,77 тыс.руб., МБ – 12492,94 тыс.руб., прочие – 39985,77 тыс.руб. | Итого по факту: 97007,47тыс.руб., в том числе ФБ – 26202,24 тыс.руб., ОБ – 25101,55 тыс.руб., МБ – 11177,25 тыс.руб., прочие – 34526,42 тыс.руб. |