Форма

План мероприятий

к Программе социально-экономического развития

МО «Подпорожский муниципальный район»

на 2015 год

МО «Важинское городское поселение»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок реализации | Планируемые объёмы финансирования (тыс.руб.) | Индикаторы реализации (целевые показатели) | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий в Важинском городском поселении | в течение года | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 1.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Важины | январь-июнь | 15392,4 |  | 15392,4 |  |  | завершение строительства и сдача ФОКа в эксплуатацию | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 1.3. | Молодежный отряд | июнь-август | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 2. Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Оценка инженерной инфраструктуры и зданий в г.п. Важины | в течение года | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 2.2. | Разработка ПСД распределительного газопровода в г.п. Важины | январь-май | 900,0 |  |  | 900,0 |  | 1800 п/м | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 2.3. | Разработка ПСД на строительство здания Дома культуры в г.п. Важины | в течение года | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 2.4. | Ремонт тепловых сетей в г.п. Важины | май-сентябрь | 2037,69 |  | 1937,69 | 100,0 |  | 155 п/м | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 2.5. | Ремонт понтонной пешеходной переправы: изготовление 10-ти понтонов | январь-май | 700,0 |  |  |  | 700,0 | 10 понтонов | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 3.Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |
| 3.1. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием в г.п. Важины | апрель-октябрь | 957,0 |  |  | 957,0 |  | 600 п/м | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 3.2. | Ремонт дороги по ул. Трифанова в г.п. Важины | апрель-ноябрь | 1212,0 |  | 909,0 | 303,0 |  | 200 п/м | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 3.3. | Паспортизация автомобильных дорог | январь-март | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 16,475 км | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 4. Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |
| 4.1. | Реализация программы «Жилье для молодежи» | май-декабрь | 107,8 |  |  | 107,8 |  | 7 семей | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 4.2. | Реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в жилищных условиях на основе ипотечного кредитования» федеральной программы «Жилище» | май-декабрь | 88,1 |  |  | 88,1 |  | 1 семья | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 4.3. | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» | май-декабрь | 264,3 |  |  | 264,3 |  | 5 семей | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 4.4. | Строительство 51-квартирного жилого дома по ул. Механизаторов, д. 11 корп. А в г.п. Важины | январь-ноябрь | 73982,0 | 22924,2 | 19298,2 | 31759,6 |  | завершение строительства и сдача в эксплуатацию | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 4.5. | Капитальный ремонт жил.фонда: ул. Осташева, д. 14, ул. Школьная, д. 4 | март-ноябрь | 2292,2 |  |  |  | 2292,2 |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 5. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |
| 5.1. | Установка узлов учета электрической энергии на уличном освещении в д. Заозерье, п. Рейда, п. Новый поселок | апрель-октябрь | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 3 шт. | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 5.2. | Ремонт уличного освещения и закупка электрооборудования | в течение года | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 8 населенных пунктов | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 6. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 6.1. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Оказание консультационной поддержки | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 7. Правопорядок и безопасность |
| 7.1. | Программа по пожарной безопасности на территории МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 7.2. | Программа по ГО и ЧС на территории МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 7.3. | Программа по безопасности дорожного движения на территории МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 57,4 |  |  | 57,4 |  | Разработка схемы безопасного дорожного движения | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 8. Разное |
| 8.1. | Оформление технических паспортов на объекты собственности МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 8.2. | Межевание земельных участков на территории МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 8.3. | Программа «Развитие части территории Важинского городского поселения на 2014-2020 гг.» | в течение года | 4340,56 |  | 4123,53 | 217,03 |  | Решение вопросов местного значения сельских населенных пунктов | Администрация МО «Важинское городское поселение» |
| 8.4. | Покупка автомобиля для администрации | в течение года | 650,0 |  |  | 650,0 |  | 1 ед. | Администрация МО «Важинское городское поселение» |

Глава администрации                                                                                                                                                                                      А.А. Афонин