Форма

План мероприятий социально-экономического развития

МО «Подпорожский муниципальный район»

на 2016 год

МО «Важинское городское поселение»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок реализации | Планируемые объёмы финансирования, (тыс.руб.) | Индикаторы реализации (целевые показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия в сфере здравоохранения |
| Мероприятия в сфере образования |
| Мероприятия в сфере социальной защиты |
| Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |
|  | Молодежный отряд | 2 полугодие | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Оценка инженерной инфраструктуры и зданий в п. Важины | в течение года | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД на распределительный газопровод п. Важины | в течение года | 3300,0 |  | 3000,0 | 300,0 |  |  |
|  | Модернизация и реконструкция существующих и создание новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | май-октябрь | 3072,3 |  | 2793,0 | 279,3 |  |  |
| Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |
|  | Ремонт и содержание дорог | апрель-октябрь | 307,7 |  |  | 307,7 |  |  |
|  | Ремонт асфальтной дороги п. Важины: от ул. Новопоселковой до ул. Октябрьской 1.8 км Ремонт асфальтной дороги п. Важины ул. Трифанова, ул. Свирская | апрель-ноябрь | 2040,0 |  | 866,4 | 1173,6 |  |  |
|  | Ремонт и установка понтонной переправы | январь-март | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Паспортизация дорог в МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 192,3 |  |  | 192,3 |  |  |
| Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |
|  | Реализация программы «Жилье для молодежи» по МО «Важинское городское поселение» | май-декабрь | 1824 |  | 1699 | 125 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной программы «Жилище» на 2012-2015гг. | май-декабрь | 1824,2 | 215 | 1459,2 | 150 |  |  |
| Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |
|  | Установка приборов учета уличного освещения ул. Песочная, ул. Октябрьская, ул. Боровая, ул. Железнодорожная | апрель-октябрь | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | Ремонт уличного освещения и закупка электрооборудования | в течение года | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |
|  | Программа развития малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| Правопорядок и безопасность |
|  | Программа по безопасности дорожного движения МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | Программа по пожарной безопасности в МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | Программа по ГО и ЧС в МО «Важинское городское поселение» | в течение года | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Прочее |
|  | Межевание земельных участков | в течение года | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  | Программа «Развитие части территорий Важинского городского поселения на 2014-2016 годы» | в течение года | 2625 |  | 2500 | 125 |  |  |