**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**Важинское городское поселение Подпорожского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *Ремонт уличного освещения в г. п. Важины (закупка и замена светильников на светодиодные)* | 40 | 0 | 598175,00 | 543500,00 | 27175,00 | 27500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543500,00 |
| *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п. Важины (закупка щебеночно-песчаной смеси с планировкой материала)* | 357 | 0 | 598175,00 | 543500,00 | 27175,00 | 27500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543500,00 |
| **Итого** |  |  | 1196350,0 | 1087000,00 | 54350,00 | 55000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Афонин А.А. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чишегорова И.В. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
| Исполнитель Виноградова С.М. 8 (81365) 41-547 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 31.03.2017года № \_\_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |  |
| 1. | ***Ремонт уличного освещения в г. п. Важины (закупка и замена светильников на светодиодные)*** | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | Заключение муниципального контракта | | Проводится подготовка аукционной документации |
| 11.2 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в г.п. Важины | 3 квартал 2016 года | | Подрядная организация | | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | | После заключения муниципального контракта |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком | | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2. | ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п. Важины (закупка щебеночно-песчаной смеси с планировкой материала)*** | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| 12.2 | Выполнение работ по ремонту автодорог общего пользования местного значения в г.п. Важины | 3 квартал 2016 года | | Подрядная организация | | | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | После заключения муниципального контракта |
| 12.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | |  |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | |  |  |
| 11.1 | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | Акт приемки поставленных материалов и выполненных работ и их оплата | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ |
| 11.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки, установленные в соглашении |
| 22. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | После проведения конкурсных процедур |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  МО «Важинское городское поселение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Афонин  М.П. |  |