Приложение № 2

к ежеквартальному отчету

от 15.06.2017 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования

 «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | **д. Заозерье** |
| 1.1 | Изготовление и установка навеса для размещения объекта розничной торговли на ул. Петропавловская, вблизи дома № 17а |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка навеса  | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Заозерье | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 1.2 | Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Песчаный тупик, вблизи дома № 1 |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Заозерье | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 1.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Петропавловская, ул. Песчаный тупик, ул. Озерный спуск, переулок Дачный |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Заозерье | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 1.4 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Петропавловская с планировкой |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Заозерье | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 1.5 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Петропавловская, вблизи дома № 17а |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Заозерье | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2. | **д. Ульино** |
| 2.1 | Оборудование пожарного водоёма на ул. Лиственичная, вблизи дома № 26 |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обеспечение пожарной безопасности на территории д. Ульино | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Ульино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2.2 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Лиственичная и ул. Переливчатая с планировкой и заменой водоотводных труб, оканавливание ул. Лиственичная |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Ульино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Переливчатая |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Ульино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2.4 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Переливчатая, вблизи дома № 2 |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Ульино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 3. | **д. Гришино:** |
| 3.1 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Речная, вблизи домов № 2 и № 39 |
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Гришино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 3.2 | Изготовление и установка навеса для размещения объекта розничной торговли на ул. Речная, вблизи дома № 9 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка навеса  | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Гришино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 3.3 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Речная и ул. Просторная с планировкой |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Гришино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 3.4 | Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Речная, вблизи дома № 9 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Гришино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 3.5 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Речная, вблизи дома № 9 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Гришино | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 4. | д. Согиницы |  |
| 4.1 | Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Никольская, вблизи дома № 22 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Согиницы | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 4.2 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Никольская, вблизи домов № 7а и № 8а |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Согиницы | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 4.3 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Ильинская с планировкой |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Согиницы | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 4.4 | Оканавливание территории на ул. Ильинская, вблизи дома № 1 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Согиницы | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 4.5 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Никольская, вблизи дома № 26 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Согиницы | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 5. | **д. Купецкое** |
| 5.1 | Ремонт уличного освещения на ул. Солнечная (замена светильников на светодиодные, установка дополнительных светодиодных светильников) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Купецкое | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 5.2 | Приобретение и установка ограждения детской игровой площадки на ул. Солнечная, вблизи дома № 38 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка ограждения детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Купецкое | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 5.3 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Солнечная с планировкой |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Купецкое | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 5.4 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Солнечная, вблизи дома № 30 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Купецкое | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 6. | **д. Усланка** |
| 6.1 | Ремонт уличного освещения на ул. Прибрежная, ул. Олонецкая, ул. Кашинская (замена светильников на светодиодные, установка дополнительных светодиодных светильников, установка щита управления с прибором учета электроэнергии) |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Усланка | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 6.2 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Прибрежная, ул. Олонецкая, ул. Кашинская с планировкой |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Усланка | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 6.3 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Олонецкая, вблизи дома № 3 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Усланка | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 7 | **д. Курпово** |
| 7.1 | Приобретение и установка детской игровой площадки с ограждением на ул. Клубная, вблизи дома № 5 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Курпово | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 7.2 | Ремонт колодца на ул. Ветеранов, вблизи дома № 18а |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Выполнение работ по ремонту колодца | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Курпово | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 7.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Прибрежная, ул. Центральная, ул. Ветеранов |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,Староста д. Курпово | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 7.4 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Клубная, вблизи дома № 5 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Курпово | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 7.5 | Ликвидация несанкционированных свалок на ул. Прибрежная, вблизи домов № 1 и № 7 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Выполнение работ по ликвидации свалок | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Курпово | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 7.6 | Оборудование контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на ул. Ветеранов, д.3 и ул. Прибрежная, д.1 |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
|  | Оборудование контейнерных площадок | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | После заключения муниципального контракта |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Курпово | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципального контракта | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки, установленные в соглашении |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После проведения конкурсных процедур |

 Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Афонин

МП