Приложение № 1

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № 42/133

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии |
| 1 | Ремонт общественных колодцев на части территории г.п. Важины № 1 | шт. | 10 |
| 2 | Ремонт уличного освещения на части территории г.п. Важины № 2 | шт. | 66 |

Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_года № 42/133

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»**

**по достижению целевых показателей результативности**

**использования субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | |
| **1.** | **Ремонт общественных колодцев на части территории г.п. Важины № 1** | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 2 месяцев  со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  муниципального образования  «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев | 31.07.2016г. | Подрядная организация | Увеличение количества отремонтированных объектов благоустройства; повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения; |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ |
| **2.** | **Ремонт уличного освещения на части территории г.п. Важины № 2** | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов приобретение материалов и выполнение работ | не позднее 2 месяца  со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация  муниципального образования  «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта |
| 2.2. | Приобретение материалов и выполнение работ | 31.07.2016г. | Подрядные организации | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание актов о приемке материалов и выполненных работ |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приемки поставленных материалов и выполненных работ и их оплата |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Афонин/