АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2017 года № 403

Об утверждении Программы комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2030 год

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Важинского муниципального образования, и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры МО «Важинское городское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2030 года, согласно приложению №1.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» - важины.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                   А.А. Афонин

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

МО «Важинское городское поселение»

от 24.11.2017 № 403

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

г.п. Важины
2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 24 августа 2017 года № 275 |
| Заказчик программы | Администрация МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины. ул. Осташева, д.6 |
| Разработчик программы | Администрация МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 года № 294 (в редакции постановлений Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2008 года № 290, от 24 марта 2009 года № 71).

На территории Важинского городского поселения расположено шесть автомобильных дорог регионального значения (таблица Таблица 1.1).

Таблица1.1

Автомобильные дороги регионального значения

| Наименование автомобильной дороги | Тип | Общая протяжённость, м | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъезд к дер. Заозерье | полевые и лесные дороги | 496,33 | V | Грунт |
| Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари –Курпово | шоссе | 70 725,37 | IV | А/Б |
| Подъезд к дер. Гришино | грунтовые проселочные дороги | 1 110,90 | V | Грунт |
| Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | улучшенные грунтовые дороги | 3 143,17 | III | Щеб., |
| Подъезд к порту Важины | улучшенные грунтовые дороги | 346,12 | IV | А/Б |
| Подъезд к дер. Ульино | грунтовые проселочные дороги | 2 752,24 | V | Грунт |
| ИТОГО |  | 78 573,76 |  |  |

Показатели определения автомобильных дорог общего пользования регионального значения утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 2007 года № 161, согласно которому автомобильными дорогами общего пользования регионального значения являются:

- входящие в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- соединяющие по кратчайшему расстоянию административные центры муниципальных районов (городских округов) с Санкт-Петербургом, между собой и с административными центрами муниципальных районов соседних субъектов Российской Федерации (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- соединяющие между собой автомобильные дороги федерального значения и автомобильные дороги регионального значения, входящие в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов;

- проходящие по территории двух и более муниципальных районов и являющиеся дублерами автомобильных дорог федерального или регионального значения, входящих в опорную сеть автомобильных дорог;

- являющиеся подъездами от автомобильных дорог федерального и регионального значения к важнейшим транспортным узлам и другим специальным объектам областного значения;

- соединяющие по кратчайшему расстоянию административные центры муниципальных районов (городских округов) с автомобильными дорогами федерального и регионального значения.

Среди автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Важинского городского поселения, основными являются дороги, обеспечивающие транспортные связи населенных пунктов поселения с административным центром г.п. Важины и районным центром г. Подпорожье (таблицаТаблица 1.2).

Таблица1 ..2

Перечень основных автомобильных дорог регионального значения в границах Важинского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Название субъектов Российской Федерации, через которые проходит автомобильная дорога |
| --- | --- |
| Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | Республика Карелия, Ленинградская область |

На территории Важинского городского поселения расположены автомобильные дороги, которые в настоящее время являются государственной собственностью Ленинградской области и в соответствии со схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района рекомендуются к переводу в муниципальную собственность, поскольку они не отвечают основным признакам автомобильных дорог общего пользования регионального значения и фактически, по своему значению, являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в государственной собственности Ленинградской области и проходящих по территории Важинского городского поселения, составляет (на 1 января 2011 года) 78,573 км, в том числе по техническим категориям: III — 3,143 км, IV — 8,071 км, V — 3,278 км.

Таблица 1.3

Характеристики (протяженность, техническая категория, среднегодовая интенсивность) автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | Техническая категория | Среднегодовая интенсивность, авт/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | 25,4 | III | км 1 – км 9 – 2 113; км 9 – км 13 – 727; км 13 – км 26 – 153; |
| 2 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 70,6 | IV | км 0 – км 23 – 237; км 23 – км 55 – 168; км 55 – км 70 – 191; |
| 3 | Подъезд к г.п. Важины | 3,5 | IV | 1 187 |
| 4 | Подъезд к порту Важины | 1,4 | IV | 130 |
| 5 | Подъезд к дер. Ульино | 2,0 | V | 107 |
| 6 | Подъезд к дер. Заозерье | 0,8 | V | 38 |

Таблица 3.7.4

Сводный перечень и основные характеристики автомобильных дорог общего пользования (регионального и местного значения в границах Важинского городского поселения), являющихся государственной собственностью Ленинградской области и обслуживаемых ГП «Лодейнопольское ДРСУ» по состоянию на 1 января 2010 года

| № п/п | Наименование автомобильных дорог км + – км + | Протяжен-ность км | Приве-денные кило-метры, км | Совмещ. участок с дорогой наиме-нование км+ – км + | Техническая категория | В том числе по типам покрытий, (км) | Мосты, путепроводы, шт./пм | Трубы, шт./пм | Паромная переправа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усовершенст-вованные | Переходные | Грунтовые | Всего | В том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  | Всего | Кроме того в вед. города км+ –км+ |  |  | II | III | IV | V | Ц/6 | А/б | Щеб., грав., обраб. вяжущ. | Щеб, грав, мост. | Грунт., обраб. вяжущ. | Всего | Из них улучш. мест, матер. |  | Метал. | Ж/б | Дерев. |  | Метал. | Ж/б | Дерев. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия км 0+904 – км 26+338 | 25,4 |  |  |  |  | III |  |  |  | 21,8 |  | 3,6 |  |  |  | 3 228,93 |  | 3 228,93 |  | 54 739,7 |  | 54 739,7 |  |  |
| 2 | Подъезд к г.п. Важины км 0+000 –км 3+527 | 3,5 |  |  |  |  |  | IV |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 74,2 |  | 5 74,2 |  |  |
| 3 | Подъезд к порту Важины км 0+000 – км 1+400 | 1,4 |  |  |  |  |  | IV |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 24,0 |  | 2 24,0 |  |  |
| 4 | Подъезд к дер. Ульино км 0+000 –км 2+000 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 1 8,0 |  | 1 8,0 |  |  |
| 5 | Подъезд к дер. Гришино км 0+000 –км 3+000 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 1 10,0 |  | 1 10,0 |  |  |
| 6 | Подъезд к дер. Заозерье км 0+000 –км 0+800 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 1 8,0 |  | 1 8,0 |  |  |

Примечание: Перечень автомобильных дорог представлен комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Таблица 3.7.5

Сводная ведомость транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования Важинского городского поселения по результатам весеннего осмотра на 1 июля 2010 года (по данным ГП «Лодейнопольское ДРСУ»)

| № п/п | Наименование автомобильных дорог км+ – км+ | Протя-женность, км | Транспортно-эксплуатационное состояние участков а/дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На гарантии (до 5 лет после ремонта) | Удовлетворительное (от 5 до 10 лет после ремонта) | Требуется ремонт (более 10 лет после ремонта) | Предаварийные (требуется неотложный ремонт) |
|  |  |  | км | км+ – км+ | км | км+ – км+ | км | км+ – км+ | км | км+ – км+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С усовершенствованным типом покрытия (а/б, ц/б, щеб/грав. обраб. вяж.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия | 15,496 |  |  |  |  | 8,096 | 0+904 – 9+000* | 7,400 | 15+300 – 22+700 |
|  |  | 6,300 |  |  |  |  | 6,300 | 9+000 – 15+300 |  |  |
| 1.2 | Подъезд к г.п. Важины | 2,400 |  |  |  |  | 2,000 | 0+000 – 2+000 | 0,400 | 2+000 – 2+400 |
|  |  | 1,100 |  |  |  |  | 1,100 | 2+400 – 3+500 |  |  |
| 1.3 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 19,000 |  |  |  |  | 19,000 | 0+000 – 19+000 |  |  |
|  |  | 7,550 |  |  |  |  | 7,550 | 63+050 – 70+600 |  |  |
|  | Итого с усовершенствованным типом покрытия | 51,846 | 0 |  | 0 |  | 44,046 |  | 7,8 |  |
| 2 | С переходным типом покрытия (щеб/грав, грунт. обсаб. вяжущим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия | 3,638 |  |  |  |  |  |  | 3,638 | 22+700 – 26+338 |
| 2.2 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 10,000 | 4 | 23+000 – 27+000 | 1,000 | 34+500 – 35+500 | 4,000 | 19+000 – 23+000 | 1,000 | 32+000 – 33+000 |
|  |  | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | 27+000 – 32+000 |  |  |
|  |  | 1,500 |  |  |  |  | 1,500 | 33+000 – 34+500 |  |  |
|  |  | 27,550 |  |  |  |  | 27,550 | 35+500 – 63+050 |  |  |
|  | Итого с переходным типом покрытия | 47,686 | 4 |  | 1 |  | 38,05 |  | 4,638 |  |
| 3 | Грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подъезд к дер. Гришино | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | 0+000 – 3+000 |  |  |
| 3.2 | Подъезд к дер. Ульино | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 0+000 – 2+000 |  |  |
| 3.3 | Подъезд к дер. Заозерье | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 | 0+000 – 0+800 |  |  |
|  | Итого грунтовые | 5,8 | 0 |  |  |  | 5,8 |  | 0 |  |
|  | Всего по муниципальному образованию: | 105,334 | 4 |  | 1 |  | 87,896 |  | 12,438 |  |

Примечания: Перечень автомобильных дорог представлен комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области

### Улично-дорожная сеть

Во всех населенных пунктах кроме г.п. Важины улично-дорожная сеть представлена единственной центральной улицей, вдоль которой формируется жилая застройка.

В г.п. Важины улично-дорожная сеть имеет развитую структуру на левом берегу реки Важинка. На правом берегу реки Важинка и правом берегу реки Свирь структура улично-дорожной сети подобна прочим населенным пунктам.

Основной каркас улично-дорожной сети левобережной части г.п. Важины представлен улицами Новопоселковой (и ее продолжением – ул. Школьной), Осташева, Трифанова. Улицы Трифанова и Осташева проходят по г.п. Важины в меридиональном направлении и сходятся в центральной части города, образуя центральную городскую площадь. Ул. Новопоселковая (Школьная) проходит через г.п. Важины в параллельном направлении (с востока на запад) и заканчивается центральной площадью. К улице Осташева примыкает ул. Механизаторов, проходящая вдоль реки Важинка. По основным улицам г.п. Важины осуществляются выходы на внешние автомобильные дороги и транспортно-пешеходные улицы местного значения. Транспортно-пешеходные улицы соединяют районы жилой застройки с общественно-деловым центром поселка, и проездами местного значения, которые выполняют роль подъездов к жилым домам, промышленным и коммунально-складским предприятиям, учреждениям социального и культурно-бытового обслуживания и т.п.

Улица Новопоселковая (Школьная) и улица Осташева является продолжением автомобильной дороги регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово. Для выноса транзитного потока автомобилей за территорию селитебной и общественно-деловой застройки используется объездная автомобильная дорога, проходящая вне границ населенного пункта и соединяющая ул. Новопоселковую и ул. Осташева.

Автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в границах, расположенных на разных берегах реки Важинка, возможно только с выездом за пределы границы населенного пункта. Для осуществления автомобильного сообщения используется мост через реку Важинка, расположенный в дер. Курпово.

Осуществлять автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в границах, расположенных на разных берегах реки Свирь, возможно только с использованием моста через реку Свирь, распложенного в городе Подпорожье, т.е. с выездом за пределы Важинского городского поселения.

Протяженность и тип покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов Важинского городского поселения представлены в таблице Таблица 1.6.

Таблица1 .6

Структура улично-дорожной сети Важинского городского поселения

| № п/п | Наименование улиц | Собственник/ Балансодержатель | Протяженность, км | Тип покрытия | Отвечает нормативным требованиям (км) */ Не отвечает (км) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сосновая | - / ООО «Важинское жилищное хозяйство»* | 0,45 | грунтовая | ** |
| 2 | ул. Физкультурная | * | 0,35 | грунтовая | ** |
| 3 | ул. Песочная | * | 0,5 | грунтовая | ** |
| 4 | Лесной переулок | * | 0,37 | грунтовая | ** |
| 5 | ул. Октябрьская | * | 0,15 | грунтовая | ** |
| 6 | ул. Боровая | * | 0,2 | грунтовая | ** |
| 7 | ул. Железнодорожная | * | 0,58 | грунтовая | ** |
| 8 | ул. Береговая | * | 1,3 | асфальтобетон | ** |
| 9 | ул. Труда | * | 0,45 | грунтовая | ** |
| 10 | ул. Садовая | * | 0,18 | грунтовая | ** |
| 11 | ул. Горная | * | 0,6 | грунтовая | ** |
| 12 | ул. Набережная | * | 1,0 | асфальтобетон | ** |
| 13 | ул. Северная | * | 0,58 | асфальтобетон | ** |
| 14 | ул. Свирская | * | 1,06 | грунтовая | ** |
| 15 | ул. Южная | * | 0,54 | грунтовая | ** |
| 16 | ул. Молодежная | * | 0,4 | грунтовая | ** |
| 17 | ул. Луговая | * | 0,22 | грунтовая | ** |
| 18 | ул. Спортивная | * | 0,58 | грунтовая | ** |
| 19 | ул. Пристанская | * | 0,4 | грунтовая | ** |
| 20 | ул. Советская | * | 0,32 | асфальтобетон | ** |
| 21 | ул. Зеленая | * | 1,4 | грунтовая | ** |
| 22 | ул. Механизаторов | * | 0,65 | асфальтобетон | ** |
| 23 | ул. Старореченская | * | 0,3 | грунтовая | ** |
| 24 | ул. Трифанова | * | 1,1 | асфальтобетон | ** |
| 25 | ул. Карьерная | * | 0,8 | грунтовая | ** |
| 26 | ул. Заречная | * | 0,775 | грунтовая | ** |
|  | ИТОГО по г.п. Важины |  | 15,255 |  |  |
| 27 | ул. Петропавловская (дер. Заозерье) | * | 0,8 | грунтовая | ** |
| 28 | ул. Никольское (дер. Согиницы) | * | 1,0 | грунтовая | ** |
| 29 | ул. Речная (дер. Гришино) | * | 1,0 | грунтовая | ** |
| 30 | ул. Кашинская (дер. Усланка) | * | 2,0 | грунтовая | ** |
| 31 | ул. Прибрежная (дер. Курпово) | * | 0,5 | грунтовая | ** |
| 32 | ул. Ветеранов (дер. Курпово) | * | 0,5 | асфальтобетон | ** |
| 33 | ул. Переливчатая (дер. Ульино) | * | 0,3 | грунтовая | ** |
| 34 | ул. Солнечная (дер. Купецкое) | * | 1,0 | грунтовая | ** |
|  | ИТОГО по Важинскому городскому поселению | 22,355 |  |  |

Характеристики улично-дорожной сети в районах застройки

По результатам оценки современного состояния можно сделать вывод, что Важинское городское поселение, как и Подпорожский муниципальный район в целом, имеет низкий уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования. Техническое состояние автодорог общего пользования регионального и местного значения не соответствует современным требованиям, требуется проведение капитального ремонта и реконструкции.

### Транспортное обслуживание населения

Потребности в пассажирских перевозках на территории Важинского городского поселения обеспечивает муниципальные транспортное предприятие ПМУТП «Автогарант», а также немногочисленные частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

Объём пассажирских перевозок за 2010 год составил 46,5 тыс. пассажиров.

Таблица 1.7.

Перечень внешних автобусных маршрутов (в пригородном и международном сообщении)

| Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (часы, минуты) | Количество машин на маршруте (единицы) | Марка машин и их вместимость (количество человек) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 113 г. Подпорожье – г.п. Важины | 19,8 | 1 час 10 мин. | 1 | Икарус 100, НефАЗ-100, НефАЗ-45 | 32,7 |
| № 117 г. Подпорожье – дер. Усланка | 24,9 | 2 час. 20 мин. | 1 | НефАЗ-45, ПАЗ-27 | 3,0 |
| № 120 г. Подпорожье – дер. Лаптевщина (левобережный район г.п. Важины) | 15,8 | 1 ч. 20 мин. | 1 | НефАЗ-45, ПАЗ-27 | 9,8 |
| № 419 г. г. Подпорожье – дер. Пидьма (через дер. Курпово, Купецкое, Ульино, Согиницы, Гришино, Заозерье) | 75,1 | 5 час. | 1 | ПАЗ-27 | 1,0 |

Грузовые автомобильные перевозки

Грузовые перевозки осуществляются предприятиями с помощью собственного автомобильного транспорта предприятий и организаций, а также грузового транспорта, принадлежащего индивидуальным предпринимателям.

Объекты дорожного хозяйства

В настоящее время на территории поселения отсутствуют объекты дорожного хозяйства – автозаправочные станции, станции технического обслуживания автотранспорта. Население удовлетворяет потребности в объектах дорожного сервиса в других поселения Подпорожского муниципального района, прежде всего в Подпорожском городском поселении.

Места хранения транспорта

В Важинском городском поселении существует единственное место хранения личного автотранспорта – гаражный комплекс в г.п. Важины (площадью 1,3 га). Остальной личный автотранспорт хранится на придомовых территориях.

Предлагается увеличить территорию и мощность существующего гаражного комплекса.

Проблемы дорожного хозяйства

В настоящее время, на территории Важинского городского поселения, сложилась ситуация, когда из-за длительного недофинансирования на содержание, ремонт и реконструкцию большинство автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства являются:

- Несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения региональных автомобильных дорог современным требованиям;

- Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

- Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети, отсутствие усовершенствованного покрытия и тротуаров.

- Затрудненное транспортное сообщение между частями г.п. Важины вследствие отсутствия транспортной переправы через реки Важинка и Свирь в границах населенного пункта;

- Отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах регионального и местного значения, затрудняющее круглогодичный проезд транспорта.

Прогноз транспортного спроса.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

## Транспортная инфраструктура

Сведения об объектах транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети населённых пунктов, транспортном обслуживании населения поселения в полном объёме представлены в генеральном плане Важинского городского поселения, утверждённого решением совета депутатов Важинского городского поселения от 27.09.2012 г. № 31.

Анализ стадии реализации мероприятий в области развития улично-дорожной сети населённых пунктов, запланированных генеральным планом Важинского городского поселения на 1 очередь, представлен ниже:

| Мероприятия, запланированные генеральным планом Важинского городского поселения | Стадия реализации мероприятия |
| --- | --- |
| В г.п. Важины: |  |
| устройство асфальтобетонного дорожного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля на ул. Трифанова, Набережная, Северная, Береговая, Механизаторов общей протяжённостью 4,95 км, | Не реализовано |
| устройство асфальтобетонного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля на ул. Сосновая, Песочная, Физкультурная, Октябрьская, Боровая, Луговая, Спортивная, Зелёная, Железнодорожная, Южная, Пристанская, Старореченская, Лесной переулок общей протяжённостью 6,04 км | Не реализовано |
| строительство транспортно-пешеходной улицы вдоль территории новой жилой застройки в северной части г.п. Важины (между ул. Механизаторов и ул. Осташева) общей протяжённостью 0,50 км | Реализовано |
| В прочих населённых пунктах: |  |
| устройство асфальтобетонного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля по ул. Прибрежная (дер. Курпово), ул. Солнечная (дер. Купецкое), ул. Кашинская (дер. Усланка), ул. Переливчатая (дер. Ульино) общей протяжённостью 3,8 км | Не реализовано |

Объемы и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и эффективности мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

# Footnotes

Обслуживается ООО «Важинское жилищное хозяйство»