Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.07.2018г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения**  | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» («Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы»)** |
| **1. *Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: Свирская, Набережная, Береговая, Труда, Садовая, Горная, Свирская, Молодежная, Южная, Песочная, Сосновая, Физкультурная, Октябрьская*** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь - Июль 2018г. | АдминистрацияМО «Важинское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации (разработка технического задания).Срок размещения извещения - 29.06.2018г. |
| 1.2. | Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: Свирская, Набережная, Береговая, Труда, Садовая, Горная, Свирская, Молодежная, Южная, Песочная, Сосновая, Физкультурная, Октябрьская | Сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | После заключения муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальном контрактом | Сентябрь 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» («Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы»)** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:  |  | Администрация МО «Важинское городское поселение» |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Акт приемки поставленных материалов и выполненных работ и их оплата | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация МО «Важинское городское поселение»  | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки, установленные в соглашении |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | После проведения конкурсных процедур |

И.о. Главы администрации

МО «Важинское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Бахвалов

М.П.