**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 декабря 2021 года № 221**

О проведении подготовительной работы по благоустройству общественной территории на 2023 год и о вовлечении населения в разработку технического задания для проектно-сметной документации

В связи с участием муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в Федеральном проекте «Формирование комфортной городское среды», на основании постановления администрации МО «Важинское городское поселение» № 225 от 20.12.2021 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Важинское городское поселение» № 432 от 07.12.2018 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Важинское городское поселение» на 2018-2022 годы» в новой редакции», письма-рекомендаций комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 14.02.2019 года ис-614/2019 по активизации вовлечения граждан в принятии решений по развитию городской среды и зависимости субсидий от количества участников с 14 лет в разработке документации на благоустройство территории в соответствии с рекомендациями Минстроя России, а также на основании Устава МО «Важинское городское поселение» и в связи с необходимостью направления заявки в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в мае 2022 года с приложением разработанной проектно-сметной документации для благоустройства общественной территории «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой», выбранной населением Важинского городского поселения для благоустройства в 2023 году, администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Оповестить жителей Важинского городского поселения, имеющих незаконно возведенные постройки в границах территории, намеченной к благоустройству, о необходимости демонтажа строения и вывоза отходов на санкционированные свалки. Срок выполнения с 01 января 2021 года по 01 декабря 2022 года. Ответственными за выполнение данного пункта назначить заместителя главы администрации – Г.В. Медведева и специалиста администрации – И.В. Левшакову.

 2. Провести опрос населения Важинского городского поселения по целевому использованию общественной территории «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой», а также учёт предложений по её зонированию и оборудованию зон необходимым инвентарем, согласно приложенному опросному листу (Приложение 1). Срок выполнения до 25 декабря 2021 года. Ответственными за выполнение данного пункта назначить В.А. Кугшегорову.

3. Утвердить перечень мероприятий вовлечения граждан Важинского городского поселения в решение вопросов формирования комфортной городской среды на 2023-2024 годы согласно Приложению 2 и разместить информацию на сайте администрации – важины.рф. Срок выполнения до 25 декабря 2021 года. Ответственными за выполнение данного пункта назначить специалиста администрации – Т.А. Маслову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Р.А. Верещагин

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 15.12.2021г. № 221

(Приложение 1)

**Опросный лист**

Администрация МО «Важинское городское поселение» проводит опрос населения с целью проверки правильности выбора общественной территории на получение субсидии для благоустройства в 2023 году.

В голосовании на сайте приняли участие 395 человек. Выбор пал на территорию «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой». Мы предупреждены комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, что размер субсидии будет зависеть от количества жителей, принявших участие в разработке предпроектной документации обсуждении проекта.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий в г.п. Важины по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поддерживаю предложение по благоустройству в 2023 году территории «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой».

Администрация МО предлагает:

1. Использовать землю рядом с ФОКом для создания площадок и разместить на них стационарное и приносное из здания ФОКа оборудование для проведения массовых праздников. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, согласны вы или нет, вписать свое предложение)

2. Обустроить вдоль дороги к ФОКу велождорожку с одной стороны от дороги, а справа (для пешеходов из мкр. Новый посёлк) пешеходную насыпную тропинку от ул. Школьной с выходом на территорию к дому № 14 на ул. Осташева.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, согласны вы или нет, вписать свое предложение)

3. На участке у школьного забора (слева от дороги) разместить элементы скейт-парка (предложите варианты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, согласны вы или нет, вписать свое предложение)

4. На участке, который расположен в зоне затопления, обустроить три площадки для тренировок и воспитания собак (мелких, средних, крупных).

Предложите варианты оборудования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Демонтаж водонапорной башни

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, согласны вы или нет, вписать причины)

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись) (расшифровка)

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 15.12.2021г. № 221

(Приложение 2)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий вовлечения граждан Важинского городского поселения в решение вопросов формирования комфортной городской среды на 2023-2024 годы

**1. Участие жителей Важинского городского поселения, МБУК «Важинское КО», МБОУ «Важинский образовательный центр», субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании заданий на проектирование благоустройства общественной территории «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой».**

1.1. Объявление о начале работы по развитию территории и сроках работы над проектом через сайт администрации Важинского поселения, группы в социальной сети «ВКонтакте».

Срок: 09.12.2021 – 17.12.2021.

Ответственные: администрация МО Важинское городское поселение».

1.2.Предпроектный анализ территории с приложением фото.

Срок: 17.12.2021 – 25.12.2021.

Ответственные: О.И. Ушакова.

1.3. Формирование групп из числа школьников для интервьюирования населения. Разработка вопросника.

Срок: 09.12.2021 – 16.12.2021.

Ответственные: В.А. Кукшегорова.

1.4. Интервью с жителями центра г.п. Важины силами школьников. Размещение отчёта на сайте администрации Важинского поселения, в группах в социальной сети «ВКонтакте».

Срок: 17.12.2021 – 26.12.2021.

Ответственные: Федорова Юля, В.А. Кукшегорова.

1.5. Интервью с жителями частного сектора (Правобережья и деревень: Усланка, Курпово, Купецкое, Гришино, Заозерье, Согиницы, Ульино).

Срок: 17.12.2021 – 26.12.2021.

Ответственные: администрация МО Важинское городское поселение», Н.Н. Васькина, И.В. Зотикова, Г.А. Шибайло, В.А. Кукшегорова, старосты деревень.

1.6. Интервьюирование с собственницей магазина «Прибой». Выяснение интереса бизнеса в развитии территории.

Срок: 16.12.2021– 26.12.2021.

Ответственные: администрация МО Важинское городское поселение», В.А. Кукшегорова.

**2. Участие жителей Важинского городского поселения в разработке проекта благоустройства** **общественной территории «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой».**

2.1. Организация внеклассного мероприятия. Участники – школьники. Музыкальное отделение школы искусств. Темы для воплощения фантазии предлагают преподаватели.

Срок: 20.12.2021 – 30.02.2022.

Ответственные: М.Г. Коренева.

2.2. Сбор картографического материала для составления проекта зонирования территории с учётом целевого использования зон по результатам интервьюирования и опроса населения. Публикация карты границ и зонирования территории.

Срок: 14,12.2021 – 20 01.2021.

Ответственные: В.А. Кукшегорова, С.О. Люлин.

2.3. Задание на проектирование территории предоставляют будущие пользователи: МБУК «Важинское клубное объединение, МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств» филиал «Важинское музыкальное отделение» и МБОУ «Важинский образовательный центр» с целью проведения занятий на воздухе, массовых мероприятий в различные сезоны года.

Срок: 17.12.2021 – 17.01.2022.

Ответственные: В.А. Кукшегорова.

2.4. Организация обсуждения эскизного проекта On-line.

Срок: 20.01.2022 – 25.01.2022.

Ответственные: В.А. Кукшегорова, С.О. Люлин.

2.5. Обновление проекта после внесения изменений по результатам обсуждения с населением и продолжение работы над проектно-сметной документацией.

Срок: 26.01.2022 –

Ответственные: С.О. Люлин.

2.6. Контроль за ходом воплощения проекта в жизнь с целью соответствия утверждённому проекту.

Срок: 2023 год.

Ответственные: администрация МО Важинское городское поселение», заинтересованные лица.

2.7. Проведение открытия благоустроенной территории. Оценка качества выполнения работ. Размещение отчёта, фотоматериалов о мероприятии на сайте администрации Важинского поселения, в группах в социальной сети «ВКонтакте».

Срок: после приёмки работ у подрядчика.

Ответственные: администрация МО Важинское городское поселение», совет депутатов МО Важинское городское поселение», МБУК «Важинское клубное объединение, МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств» филиал «Важинское музыкальное отделение», МБОУ «Важинский образовательный центр», В.А. Кукшегорова, другие заинтересованные лица.

2.8. Подведение итогов работы с населением и определение рекомендаций об использовании благоустроенной территории.

Ответственные: администрация МО Важинское городское поселение» с приглашением всех лиц, ответственных за организацию мероприятий.